**SPRAWOZDANIE**

**BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE**

**za okres od dnia 11.05.2024 do dnia 18.06.2024 r.**

**Spis treści**

[**Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków** 2](#_Toc169849617)

[**Urząd Stanu Cywilnego** 2](#_Toc169849618)

[**Wydział Finansowo-Budżetowy** 3](#_Toc169849619)

[**Wydział Kultury** 4](#_Toc169849620)

[**Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej** 5](#_Toc169849621)

[**Biura Planowania Przestrzennego** 6](#_Toc169849622)

[**Biuro Zamówień Publicznych** 7](#_Toc169849623)

[**Wydział Organizacyjny** 9](#_Toc169849624)

[**Wydział Podatków i Opłat** 10](#_Toc169849625)

[**Wydział Strategii i Rozwoju** 13](#_Toc169849626)

[**Referat Inwestycji** 13](#_Toc169849627)

[**Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych** 16](#_Toc169849628)

[**Wydział Ewidencji i Pozwoleń** 26](#_Toc169849629)

[**Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego** 28](#_Toc169849630)

[**Referat Regulacji Prawnej Nieruchomości** 28](#_Toc169849631)

[**Referat Zarządu Pasem Drogowym** 28](#_Toc169849632)

[**Referat Zarządu Mieniem Komunalnym** 30](#_Toc169849633)

[**Wydział Oświaty i Spraw Społecznych** 31](#_Toc169849634)

[**Wydział Ochrony Środowiska** 33](#_Toc169849635)

[**Wydział Drogownictwa i Transportu** 36](#_Toc169849636)

[**Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii** 37](#_Toc169849637)

[**Inspektor Ochrony Danych** 38](#_Toc169849638)

[**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** 39](#_Toc169849639)

# **Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków**

Wydano 50 stanowisk (opinie, postanowienia zalecenia konserwatorskie, wyjaśnienia) dotyczących opiniowania prac przy obiektach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w strefach ochrony konserwatorskiej.

 Wydano 1 decyzję na montaż urządzeń na obiektach zabytkowych, wydano 1 pozwolenie na renowacje zabytkowych nagrobków, wydano 2 decyzje ws. wycinki drzew.

Przeprowadzono 10 oględzin obiektów zabytkowych w terenie, przeprowadzono 8 kontroli obiektów zabytkowych w terenie oraz uczestniczono w wizji wyznaczonej przez PINB w terenie.

Zweryfikowano 5 wniosków o udzielenie dotacji po zmianie wniosków.

Przygotowano 5 projektów uchwał ws. Dotacji.

Współdziałano z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz naczelnymi organami Ochrony Zabytków – przesyłano wnioski zgodnie z właściwością, prośby o pomoc w wykładni zapisów/regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne, udzielano informacji i wyjaśnień.

Realizowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami - weryfikowano obiekty zabytkowe zlokalizowanych na obszarze miasta, realizowano GPONZ Priorytet I: Ochrona zasobów dziedzictwa poprzez: Poprawa stanu zachowania zabytków i powstrzymanie procesów ich degradacji – udzielanie dotacji oraz Podejmowanie działań ochronnych, zapobiegających niszczeniu zabytków – zawiadomienia do organów ścigania o niszczeniu zabytków; Priorytet II: Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu kulturowego oraz świadome kształtowanie przestrzeni, poprzez: Formułowanie wniosków oraz uwag podczas opracowywania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - współpraca podczas opracowywania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz weryfikacja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obowiązujących zagadnień związanych z ochroną zabytków; formułowanie treści oraz wprowadzanie nowych, bardziej uszczegółowionych zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zwiększających ochronę obiektów oraz obszarów zabytkowych, Ochrona krajobrazu kulturowego poprzez standaryzację elementów przestrzeni miejskiej poprzez: Współpraca w zakresie formułowania wniosków oraz treści zawartych w tzw. uchwale reklamowej, w tzw. księdze standardów dla gminy Zakopane, mającej na celu wyeliminowanie z przestrzeni miejskiej elementów niszczących krajobraz kulturowy;

Poprzez Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej na bieżąco opiniowano wnioski w zakresie lokalizacji oraz wyglądu nośników reklamowych na ul. Krupówki PKK; na bieżące monitorowano działalności na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej - przesłano 1 zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia oraz 1 zawiadomienie o samowoli budowlanej.

Współpracowano ze Starostwem Powiatowym oraz Nadzorem Budowlanym poprzez przyjmowanie stron i wyjaśnianie właścicielom zabytku na czym polegają poszczególne formy ochrony zabytków, zachęcanie i propagowanie opieki nad poszczególnymi budynkami, pomoc w składaniu i gromadzeniu dokumentów, szukaniu materiałów, itp.

 Przygotowano odpowiedzi na 3 skargi na zarządzenie burmistrza ws. włączenia kart adresowych do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Zakopane dla budynków przy ul .Kamieniec 11a i b, ul. Przewodników Tatrzańskich 11 , ul. Witkiewicza 19b ,

 Przygotowano odpowiedzi na 3 wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uczestniczono w 4 rozprawach w WSA w Krakowie.

# **Urząd Stanu Cywilnego**

Sporządzano akty urodzenia, małżeństwa i zgonu – w trybie zwykłym oraz w trybie szczególnym, przyjmowano oświadczenia o uznaniu ojcostwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o wstąpieniu w związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego i poza urzędem, przyjmowano zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzano zaświadczenia stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzano zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, zaświadczenia o stanie cywilnym, o uznaniu ojcostwa, dołączano wzmianki dodatkowe do aktów dotyczące sprostowania aktu, uzupełnienia aktu, wzmianki dotyczące rozwiązania małżeństwa, zmiany płci, przysposobienia małoletnich, zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia ojcostwa, wzmianki dotyczące administracyjnej zmiany imion i nazwisk, unieważnienia aktów, skierowano do sądu wniosek o unieważnienie aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, wydawano decyzje w zakresie administracyjnej zmiany imion i nazwisk, migrowano do Rejestru Stanu Cywilnego akty stanu cywilnego, wydawano odpisy z akt stanu cywilnego, dodawano przypiski do aktów, wydawano wielojęzyczne formularze, wydawano fotokopie aktów stanu cywilnego, obsługiwano zlecenia dotyczące usuwania niezgodności w Rejestrze Pesel, nadawano nr Pesel, anulowano numery Pesel, dokonywano zameldowania noworodków, kompletowano akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, udostępniano akta zbiorowe, przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego karty zgonów za miesiąc maj.

# **Wydział Finansowo-Budżetowy**

**1. Czynności wykonywane na bieżąco:**

- wykonanie dochodów, wydatków, sprawozdawczość budżetowa i finansowa.

- księgowanie syntetyczne wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i instytucji – dzierżawy, podatek od środków transportowych, opłata miejscowa, opłaty za posiadanie psa, opłaty skarbowej, wpłat za sprzedaż alkoholu, koncesji na przewóz osób.

- wpłat od osób fizycznych i instytucji z tytułu zajęcia pasa drogowego pod reklamy, wykopy, przyłącza kanalizacyjne i inne.

**2. Sprawozdania miesięczne, kwartalne, roczne - Do 25-go dnia każdego miesiąca.**

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z dochodów i wydatków urzędu miasta oraz podległych jednostek (tj. szkół, MOPS-u, MOSiR-u, ZCE).

**3. Czynności wykonywane na bieżąco.**

- Sporządzanie comiesięcznych deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego w Zakopanem na podstawie deklaracji cząstkowych przesyłanych z jednostek podlegających centralizacji w zakresie podatku VAT.

**4. Zależnie od ilości zarządzeń w miesiącu.**

- Księgowanie wpływów budżetu miasta od urzędów skarbowych z terenu całego kraju, subwencji oświatowej, dotacji otrzymywanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych instytucji.

**5. Raz w miesiącu na Sesję Rady.**

- Opracowanie projektów Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.

- Opracowanie projektów Uchwał Rady Miasta Zakopane w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz WPF.

**Realizacja wydatków**

**1. Czynności wykonywane na bieżąco**

- Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych i wyciągów bankowych

 **od 01/01/2024 do 10/05/2024**  **– 68.729.545,10 zł**

 **od 11/05/2024 do 18/06/2024- 13.049.746,40 zł**

 **RAZEM 81.779.291,50zł wykonane wydatki stan na 18/06/2024**

- Uzgadnianie wydatków, kosztów i zaangażowania środków finansowych z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta.

- Potwierdzanie posiadania środków finansowych na realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Analiza kont rozrachunkowych.

**2. Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników.**

**3. Czynności wykonywane na bieżąco:**

- Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia.

**4. Czynności wykonywane do 27-go dnia każdego miesiąca**

- Sporządzanie listy płac dotyczących umów o pracę. Rozliczanie zwolnień lekarskich, ryczałtów samochodowych, sporządzanie not księgowych dotyczących wynagrodzeń.

**5. Czynności wykonywane do 15-go dnia każdego miesiąca**

- Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac do umów zleceń, stypendystów, nagród.

**6. Czynności wykonywane do 5-go dnia każdego miesiąca**

- Sporządzanie deklaracji, raportów imiennych oraz przelewów składek do ZUS-u.

**7. Czynności wykonywane do 20-go dnia każdego miesiąca**

- Wyliczanie podatków od umów o pracę i umów zlecenia oraz sporządzanie przelewów do Urzędu Skarbowego w Zakopanem.

# **Wydział Kultury**

1. Zakończono program Coolturalny Człowiek: 2023/2024, poniesione koszty:

-nagrody rzeczowe- 3927 zł

-nagrody 529,44 zł

-nagrody 84,71zł

- nagroda finansowa 2000

Suma: 4541,15zł

2. w dniu 01.06.24r. odbył się Zakopiański Dzień Dziecka, poniesione koszty:

-upominki Burmistrza- książki- 2420zł

-usługa gastronomiczna- 700zł

-antyramy- 300,71zł

-Kampania Tata też czyta- 6000zł

-koncert „Passport Control”-1500zł

Suma: 10920,71zł

3. W dniach 31.05-14.06.24r. odbywały się Dni Zakopanego, poniesione koszty:

-wydruk plakatów- 1254,40zł

-4.06 Zorganizowano prelekcję Macieja Krupy pt **„Nieszczęsny dzień wolności -4 czerwca 1989”** - 554zł

-wystawa „Historia i współczesne oblicze polskich wojsk górskich”, wydruk - 3047zł

-wystawa „Instrumenty muzyczne”, wydruk -6642,82zł

-13.06 Współorganizowano uroczystą Sesję Rady Miasta. Wydatkowano kwotę 1600 zł. ( honoraria) oraz przygotowano Nagrodę Burmistrza (Statuetki: 5140zł+ poczęstunek podczas obrad 450 zł)

Suma: 18.688,22zł

4. 16.05- Naczelnik Wydziału Wzięła udział w wernisażu wystawy z cyklu Pokolenia „Niezmienność” na Harendzie

5. 17.05- Naczelnik Wydziału reprezentowała Burmistrza Miasta na pogrzebie A. Brandstattera w Lublinie

6. 29.05- obradowała Kapituła Nagrody Literackiej. Nominowano 5 książek do Nagrody.

7. 31.05 Naczelnik Wydziału wzięła udział w Obchodach 80 rocznicy rozstrzelania w Kuźnicach więźniów Palace oraz 40. Rocznicy odsłonięcia pomnika Wł. Hasiora, a także wernisażu wystawy „Młode Zakopane”

8. 01.06- Naczelnik wydziału wzięła udział w 25-leciu Powiatu Tatrzańskiego - przekazano

upominek rzeczowy

9. 3.06 Naczelnik Wydziału przygotowała i zaprezentowała w Czerwonym Dworze referat pt. „Historia Herbu Miasta Zakopane oraz Dni Zakopanego”

10. 6.06. odbyła się promocja książki z okazji 25-lecia wizyty Jana Pawła II

11. 7.06- Naczelnik Wydziału reprezentowała Burmistrza Miasta podczas wernisażu Fundator. Hrabia Zamoyski- ( kwiaty 70 zł)

12. 08.06 Naczelnik Wydziału udzieliła wywiadu w TVP Republika o wydarzeniach letnich w Zakopanem

# **Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej**

1. **Gminne programy sportowe:**
	1. Poszerzony Program w-f – w trakcie realizacji
	2. Program „Już pływam” – zakończono
2. **Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane dla trenerów i zawodników** za osiągnięcia sportowe w sezonie 2023/2024:
	1. Przyznano 135 nagród dla sportowców i 48 nagród dla trenerów na łączną kwotę 199.900,00 zł
	2. Przygotowanie Gali Sportowej (24.06.2024 r.) – w trakcie realizacji
3. **Stypendia dla wyróżniających się młodych sportowców** – wypłacane na bieżąco.
4. **Dotacje na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji:**
	1. Rozliczanie sprawozdań zakończonych projektów – na bieżąco.
	2. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania – Mały Grant – na bieżąco.
5. **Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.** W ewidencji znajduje się **3517** aktywnych adresów oraz **515** nieaktywnych, zarejestrowano 91 obiektów,
w 4 zmienił się prowadzący, zaktualizowano 12 wpisów, w 21 zakończono działalność (część z nich zostanie ponownie zgłoszona do Ewidencji). W raportowanym okresie zarejestrowano 637 miejsc noclegowych w 152 pokojach/apartamentach/domkach. Liczba miejsc noclegowych zarejestrowanych w Ewidencji na dzień 18.06.2024 r. wynosi **43 193** miejsca w **14 632** pokojach/apartamentach/domkach.
	1. Wpisywanie nowych obiektów, aktualizacja danych, wykreślanie obiektów.
	2. Prowadzona jest akcja mająca na celu likwidację szarej strefy w obszarze najmu krótkoterminowego.
	3. Udzielanie informacji (telefonicznie i mailowo) o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, weryfikacja danych.
6. **Organizacja i współorganizacja miejskich imprez, w tym sportowych**:
	1. Zakopiański Dzień Dziecka
7. **Współpraca przy organizacji innych imprez/projektów sportowych**:
	1. Race Through Poland – pomoc przy organizacji startu, zabezpieczenie trasy.
	2. L’etape Poland by Tour de France – w trakcie realizacji.
8. **Oprawa graficzna** **imprez organizowanych przez Miasto** - projekty identyfikacji wizualnych, layoutów, przygotowywanie projektów graficznych na potrzeby druku m.in. plakatów, dyplomów (w tym nagrody Burmistrza, Honorowy Obywatel Miasta Zakopane), ramek instagramowych, opracowanie graficzne wystawy, przygotowywanie grafik na potrzeby internetu oraz social mediów:
	1. Dni Zakopanego
	2. Zakopiański Dzień Dziecka
	3. Rok Strzelców Podhalańskich
	4. III Uroczysta Sesja Rady Miasta Zakopane
	5. Gala Sportowa
	6. Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha
	7. Bieżące projekty na potrzeby innych wydziałów UMZ, w tym mapek informujących o utrudnieniach i robotach budowlanych, tablice informacyjne, rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.
9. **Oprawa medialna** - dokumentowanie fotograficzne przedsięwzięć organizowanych
lub współorganizowanych przez UMZ oraz wydarzeń, na których obecne były władze miasta, w tym:
	1. Dni Zakopanego
	2. Zakopiański Dzień Dziecka
	3. Rok Strzelców Podhalańskich
	4. III Uroczysta Sesja Rady Miasta Zakopane
	5. Inne – na bieżąco
10. **Zakopiańska Karta Mieszkańca**. W raportowanym okresie zarejestrowano **460** Kart Mieszkańca, **234** numery rejestracyjne w ramach Pakietu Parkingowego, aplikacje mobilną pobrano **187** razy. Liczba zarejestrowanych Kart na dzień 18.06.2024 r. wynosi **7446**, liczba zarejestrowanych numerów rejestracyjnych – **3719**, liczba Partnerów Karty – **57.**
11. **Patronat Honorowy Burmistrza oraz Partnerstwo Miasta Zakopane** – na bieżąco.
12. **Bieżąca działalność informacyjna** - udzielanie odpowiedzi telefonicznych i mailowych
na kierowane do UMZ zapytania dziennikarzy i innych osób, odpowiedzi na wnioski
o udzielenie informacji publicznej – na bieżąco.
13. **Przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach** - tworzenie komunikatów dla mediów, dotyczących aktualnie prowadzonych przedsięwzięć – na bieżąco
14. **Obsługa fanpage’a Urzędu Miasta Zakopane na portalach Facebook, Instagram, Youtube** - umieszczanie zdjęć, filmów, informowanie o działalności UMZ oraz promowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Zakopanem, odpisywanie na zapytania użytkowników – na bieżąco.
15. **Monitorowanie mediów oraz prasy pod kątem informacji istotnych dla miasta** - codzienny przegląd informacji prasowych i doniesień medialnych, wybór informacji istotnych dla miasta i przekazywanie ich osobom reprezentującym poszczególne komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne gminy, przekazywanie Naczelnikowi Wydziału informacji o potrzebie lub konieczności reagowania na doniesienia medialne dotyczące miasta lub działalności urzędu, przygotowywanie biuletynu monitoringu mediów w wersji elektronicznej.

# **Biura Planowania Przestrzennego**

Biuro pracuje w dwóch obszarach – administracyjnym (na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – np. decyzje o warunkach zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne) i planistycznym (na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bez stosowania przepisów Kpa). W okresie sprawozdawczym do Biura wpłynęło 246 pism.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego sporządzono 60 wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w opracowaniach planistycznych, również archiwalnych. Sporządzono 26 zaświadczeń o położeniu terenów na obszarze rewitalizacji. Sporządzono 1 zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem miejscowym. Procedowano kilkanaście postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy (postępowanie polega m.in. na weryfikacji wniosku, ewentualnym wezwaniu do jego uzupełnienia, zawiadomieniu stron, sporządzeniu analizy urbanistycznej i projektu decyzji przez uprawnionego urbanistę, przekazaniu dokumentów do uzgodnień, zawiadomieniu o zgromadzeniu materiału, finalnie wydaniu decyzji, a następnie ewentualnym udziale w postępowaniu odwoławczym), w tym wydano 1 decyzję. Procedowano kilka postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie wydano żadnej decyzji w tym zakresie. Sporządzono 4 opinie o wstępnych podziałach nieruchomości Sporządzano opinie do obowiązujących opracowań planistycznych. Brano udział w postępowaniach administracyjno-budowlanych. Występowano do PINB o przeprowadzenie kontroli legalności lokalizacji obiektów budowlanych i ewentualne wszczęcie postępowania w zależności od wyników kontroli.

W zakresie planowania przestrzennego prowadzono wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Kościeliska i Zakopianka. Udzielano informacji zainteresowanym, dnia 28 maja przeprowadzono dwie dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów, przyjmowano uwagi (do dnia dzisiejszego wpłynęło kilkadziesiąt uwag, które są anonimizowane i sukcesywnie przekazywane do biura urbanistycznego, które po analizie przedstawi propozycje ich rozpatrzenia). Prowadzono prace nad projektami planów miejscowych: kompleksowej zmiany planu Strążyska – Małe Żywczańskie w części tekstowej, „punktowych” zmian planów: Pod Reglami, Chłabówka i Furmanowa, Kotelnica, Tatary. Przeprowadzono posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Przygotowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy, sporządzając wymagane przepisami dane przestrzenne.

W pozostałym zakresie przeprowadzono analizę i sporządzono odpowiedź na 1 skargę w sprawie planu miejscowego. Prowadzono analizę przekazywanych organowi aktów notarialnych, pod kątem konieczności wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Obsługiwano system GIS. Sporządzono 1 odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Konsultowano i udzielano informacji stronom, w formie bezpośredniej, telefonicznej i elektronicznej. Prowadzono budżet Biura (kwestie umów i rachunków). Współpracowano z archiwum zakładowym, wyszukiwano i przygotowywano wnioskodawcom kopie archiwalnych dokumentów. Sporządzano sprawozdania, wypełniano ankiety przekazywane przez organy, instytucje lub inne podmioty.

W zakresie Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki zaopiniowano 4 projekty nośników reklamowych. Zaopiniowano 44 wnioski o zajęcie pasa drogowego, pod ogródki gastronomiczne, stoiska portrecistów, nośniki reklamowe. Przeprowadzono 1 wizję na terenie Parku. Konsultowano i udzielano informacji stronom, w formie pisemnej, bezpośredniej, telefonicznej i elektronicznej.

# **Biuro Zamówień Publicznych**

1. Znak sprawy: BZP.271.15.2024 - postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Zakopane w 2024 roku. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Finansowo-Budżetowy UMZ.

Do postepowania zostały złożone dwie oferty. W dniu 06.06.2024 r. Wykonawca Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w 00-495 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7 został wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które przesłał w dniu 12.06.2024.

Dokumenty w trakcie weryfikacji.

1. Znak sprawy: BZP.271.16.2024 – postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł prowadzone bez stosowania przepisów ustawy PZP na świadczenie usług geodezyjnych 5 części. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UMZ.

Do postępowania w zakresie każdej części zostało złożonych pięć ofert. Wybrano oferty i podpisano następujące umowy:

- W zakresie części 1, 2, 3 i 4 z Szyszka Mirosław Usługi Geodezyjne i Kartograficzne z siedzibą w 34-400 Nowy Targ , ul. Sikorskiego 23/22 na kwotę brutto: Część 1 – 7 400,00 zł, Część 2 – 27 000,00 zł, Część 3 – 47 000,00 zł, Część 4 – 10 500,00 zł.

- W zakresie części 5 z Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno Budowlanych ALMAR Sp. z o.o. z siedzibą w 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 9-15 , na kwotę brutto 4 380,00 zł.

1. Znak sprawy: BZP.271.18.2024 – postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizację ul. Kościuszki w Zakopanem. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Strategii i Rozwoju UMZ.

Do postępowania zostały złożone dwie oferty. Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Znak sprawy: BZP.271.19.2024 – postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza w Zakopanem. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Strategii i Rozwoju UMZ.

Do postępowania zostało złożonych pięć ofert. Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Znak sprawy: BZP.271.23.2024 – postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizację skrzyżowania ulic: Krupówki/Tetmajera/Zamoyskiego/Witkiewicza w Zakopanem. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Drogownictwa i Transportu UMZ.

Do postępowania została złożona jedna oferta. Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Znak sprawy: BZP.271.24.2024 – postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizację ul. Kościuszki w Zakopanem. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Strategii i Rozwoju UMZ.

Do postępowania została złożona jedna oferta. Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Znak sprawy: BZP.271.25.2024 – postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł prowadzone bez stosowania przepisów ustawy PZP na dostawę urządzenia do wytwarzania piany sprężonej CAFS na potrzeby OSP Olcza. Osobą zlecającą przeprowadzenie procedury był pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UMZ.

Do postępowania została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę firmy Rosenbauer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 05-152 Palmiry, ul. Warszawska 5 na kwotę brutto 119 944,49 zł.

1. Znak sprawy: BZP.271.26.2024 – postepowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizację ulicy Drogi na Buńdówki w Zakopanem. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Drogownictwa i Transportu UMZ.

Do postępowania została złożona jedna oferta. Postępowanie unieważniono, ponieważ jedyna złożona oferta podlegała odrzuceniu.

1. Znak sprawy: BZP.271.27.2024 – ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: Organizacja i utrzymanie wsparcia opiekuńczego seniorów. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Oświaty i Spraw Społecznych UMZ.

Do postępowania zostały złożone dwie oferty. Postępowanie jest w trakcie procedowania.

1. Znak sprawy: BZP.271.28.2024 – postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na budowę węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem”.Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Strategii i Rozwoju UMZ.

Do postępowania zostały złożone trzy oferty. Postępowanie jest na etapie sprawdzania ofert przez członków komisji przetargowej.

1. Znak sprawy: BZP.271.29.2024 - postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na kompleksową obsługę samoobsługowych miejskich toalet publicznych oraz utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UMZ.

Postępowanie wstrzymane .

1. Znak sprawy: BZP.271.30.2024 – postępowanie o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Drogownictwa i Transportu UMZ.

Negocjacje z firmą TESKO TKGK z siedzibą w 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17 odbędą się w dniu 20.06.2024 r.

1. Znak sprawy: BZP.271.31.2024 – postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizację ul. Orkana w Zakopanem. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Strategii i Rozwoju UMZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2024 r.

1. Znak sprawy: BZP.271.32.2024 – postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł prowadzone bez stosowania przepisów ustawy PZP na zakup 70 sztuk kompostowników. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Ochrony Środowiska UMZ.

Do postępowania zostały złożone trzy oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie zapisów zawartych w rozdziale II ust. 3 Warunków Zamówienia, gdzie Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty najkorzystniejszej bez podawania przyczyny.

1. Znak sprawy: BZP.271.33.2024 – postępowanie o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane (zamówienie uzupełniające). Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Drogownictwa i Transportu UMZ.

W dniach 12.06.2024 i 14.06.2024 r. przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą „TESKO” Tatrzańską Komunalną Grupą Kapitałową Sp. z o.o. w dniu 12.06.2024 r. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że całkowita wysokość wynagrodzenia za realizację niniejszego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 300 007,55 zł brutto. Termin podpisania umowy ustalono na dzień 18.06.2024 r.

1. Znak sprawy: BZP.271.34.2024 - powtórzone postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł prowadzone bez stosowania przepisów ustawy PZP na zakup 70 sztuk kompostowników. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Ochrony Środowiska UMZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2024 r.

1. Znak sprawy: BZP.271.35.2024 – po raz trzeci w tym roku powtórzone postepowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizację ul. Kościuszki w Zakopanem. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Strategii i Rozwoju UMZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2024 r.

1. Znak sprawy: BZP 271.36.2024 – ponownie ogłoszone postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizację ulicy Drogi na Buńdówki w Zakopanem. Wydziałem zlecającym przeprowadzenie procedury był Wydział Drogownictwa i Transportu UMZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2024 r.

# **Wydział Organizacyjny**

Wydział na bieżąco zajmował się:

1. Obsługą zatrudnienia pracowników Urzędu, tj.:
* sporządzaniem umów o pracę, oświadczeń podatkowych i świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy.
1. Ewidencją czasu pracy pracowników tj.:
* uzupełnianiem kart ewidencji czasu pracy oraz rozliczaniem nieobecności w pracy,
* elektroniczną rejestracją czasu pracy,
* ewidencją pracy zdalnej pracowników.
* kontrolą dyscypliny pracy w Wydziałach.
1. Obsługą kadrową pracowników Urzędu, tj.:
* sporządzaniem pism w sprawie nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, angaży, urlopów rodzicielskich, urlopów wychowawczych, itp.
* sporządzaniem pełnomocnictw,
* wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników.
1. Prowadzeniem spraw związanych z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji Burmistrza Miasta Zakopane.
2. Przeprowadzaniem szkolenia wstępnego z zakresu BHP dla nowych pracowników.
3. Organizacją służby przygotowawczej pracowników Urzędu: tj.:
* przygotowywaniem egzaminu dla odbywających służbę przygotowawczą,
* przygotowaniem ślubowania i zaświadczeń o ukończeniu służby przygotowawczej.
1. Prowadzeniem rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta, pełnomocnictw, uchwał Rady Miasta.
2. Koordynacją wykonywania profilaktycznych badań lekarskich przez pracowników.
3. Organizacją i nadzór nad przebiegiem praktyk i stażów w UM.
4. Organizowaniem naboru na wolne stanowisko Komendanta Straży Miejskiej oraz stanowisko Sekretarza Miasta.
5. Bieżącą obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Urzędzie Miasta Zakopane, tj.
* przeprowadzaniem szkoleń nowozatrudnionych pracowników dot. PPK,
* przyjmowaniem deklaracji przystąpienia do PPK lub rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
1. Koordynacja spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi.
2. Przygotowywaniem zestawień i sprawozdań dla:
* Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* Głównego Urzędu Statystycznego,
* Burmistrza Miasta,
* Regionalnej Izby Obrachunkowej.
1. Przygotowywaniem odpowiedzi na wnioski w sprawie udzielenia informacji publicznej.
2. Koordynacją zadań związanych z rozbudową serwerowni w Urzędzie Miasta.
3. Organizacją Wyborów do Parlamentu Europejskiego, tj.:
* przygotowaniem obwieszczeń w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych (ObwKW),
* przyjmowaniem zgłoszeń kandydatur do obwodowych komisji wyborczych,
* wprowadzaniem zmian w składach komisji.
* przyjmowaniem oświadczeń podatkowych członków komisji.
* przygotowywanie do wypłaty diet dla członków ObwKW.
* organizowaniem szkoleń dla członków ObwKW.
* sporządzaniem listy osób odpowiedzialnych za: ochronę lokali wyborczych, ewakuację lokali wyborczych, obsługę informatyczną.
* przygotowaniem oraz wyposażeniem lokali wyborczych na terenie Miasta Zakopane.
1. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności majątkowej pracowników Urzędu.

# **Wydział Podatków i Opłat**

1. **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH**
* Wydano **173** decyzje ustalające bądź zmieniające wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
* Wysłano **46** wezwań do złożenia informacji podatkowej,
* Wydano **12** postanowień w sprawie zapoznana się z zebranym materiałem dowodowym,
* Bieżące przyjmowanie i analiza informacji podatników,
* Sprawdzanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego,
* Wprowadzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji
* Wydano **36** decyzji określających podatek od nieruchomości od osób prawnych,
* Sprawdzono i przypisano **25** deklaracji na podatek od nieruchomości, **6** deklaracji na podatek rolny, **6** deklaracji na podatek leśny na rok 2024,
* Wysłano **12** wezwań do przedłożenia deklaracji na podatek od nieruchomości.
* Wszczęto **34** postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.
* Zweryfikowano **88** zmian danych z ewidencji gruntów i budynków.
* Księgowanie wpłat bezgotówkowych od osób fizycznych i od osób prawnych,
* Sporządzono i wysłano **271**  upomnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
* Sporządzono **305** upomnień tytułu podatku od nieruchomości od osóbfizycznych,
* Sporządzono **58** tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
* Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
* Prowadzenie 1 postępowania w sprawie udzielenia ulg z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
* Sporządzono miesięczne sprawozdanie Rb-27 s w zakresie podatków i opłat za maj 2024 r.
1. **PODATEK OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH**
* Bieżące przyjmowanie i analiza deklaracji podatkowych na rok 2024 oraz przypisywanie na kontach poszczególnych podatników,
* Wysłano **12** wezwań do złożenia deklaracji podatkowej,
* Wydano 1**4** postanowień o wszczęciu postępowania,
* Wydano 1**4** postanowień (7-dniowy termin),
* Wydano 14 decyzji określających podatek.
* Wydano **2** decyzje o umorzeniu postępowania,
* Wystawiono **5** metryczek sprawy.
* Sporządzono sprawozdanie z akcyzy
1. **OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI** (księgowość)
* Wprowadzono **138** wniosków dotyczących wykonania dodatkowych usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
* Bieżące księgowani wpłat,
* Sporządzono i wysłano **216** upomnień,
* Sporządzono i wysłano **16** tytułów wykonawcze do Urzędów Skarbowych,
* Prowadzono **4** postępowania o zaliczeniu nadpłaty,
* Bieżące sporządzenia pism do Urzędów Skarbowych dotyczących ograniczenia wysokości kwot w tytułach wykonawczych, w związku z dokonaną wpłatą przez podatnika,
* Prowadzono **3** postepowania w sprawie udzielenia ulg,
* Zaliczono nadpłaty figurujące na kontach na koniec miesiąca,
* Sporządzono **1** wpis na hipotekę.
* Sporządzono **1** zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
* Dokonano analizy terminowości wpłat wynikających z decyzji o rozłożeniu zapłaty zaległości na raty.
1. **OPŁATA MIEJSCOWA**
* Dokonano **1.058 przypisów deklaracji** z tytułu opłaty miejscowej i uzgodniono analitykę do rejestru dochodów,
* Bieżące księgowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych z opłaty miejscowej,
* Wydano **68** kwitariuszy do poboru opłaty miejscowej,
* Opieczętowano **100** kwitariuszy do poboru opłaty miejscowej,
* Wysłano **11** wezwań z opłaty miejscowej,
* Wysłano **2** upomnienia z tytułu opłaty miejscowej,
* Sporządzono miesięczne sprawozdania RB-27 s
1. **MANDATY**
* Przypis mandatów karnych kredytowych – **13 szt**.,
* Przypis mandatów karnych gotówkowych – **6** szt.,
* Bieżące księgowanie wpłat z tytułu mandatów karnych,
* Sporządzono sprawozdanie Rb-27s za miesiąc maj 2024 r.,
* Sporządzono i wysłano **105** upomnień.
1. **ZAŚWIADCZENIA**
* Bieżące wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu i o figurowaniu w ewidencji podatkowej:
* wydano **17** zaświadczeń osobom fizycznym,
* wydano **6** zaświadczeń osobom prawnym.
1. **GMINNY ZASÓB KOMUNALNY** (księgowość)
* Sporządzono rejestr JPK za maj 2024 r.
* Sporządzono sprawozdanie Rb-27s dochody za maj 2024 r.
* Naliczono opłaty dla najemców za czerwiec 2024 r.,
* Sporządzenie oraz wysłanie faktur Vat – czerwiec 2024 r. – **55** faktur.
* Sporządzenie **11** not księgowych dla lokali użytkowych za czerwiec 2024 r.
* Księgowanie i rozliczenie miesięcznych wpłat za czynsz z tytułu najmu.
* Prowadzenie korespondencji z najemcami (odpowiedzi na pisma, zawieranie porozumień),
* Przyjmowanie stron,
* Wypełniono **8** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
* Sporządzono i wysłano – **120**  rozliczeń za media za rok 2023 r.
1. **NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE I CYWILNOPRAWNE**
* Naliczanie opłat na miesiąc czerwiec 2024 r.
* Sporządzono i wysłano **379** faktur oraz **44** noty księgowe,
* Księgowanie i rozliczenie opłat za maj 2024 r.,
* Sporządzono miesięcznego rejestru Vat w JPK ,
* Sporządzono sprawozdanie Rb-27s dochody za miesiąc maj 2024 r.,
* Sporządzono 15 wezwań do zapłaty
* Sporządzono 3 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.
1. **OPŁATA DODATKOWA ZA PARKOWANIE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA**
* Księgowanie wpłat (kasa, bank) w programie komputerowym SOPPIX,
* Wysyłanie wniosków do CEPIK o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów - **58** wniosków przekazanych do CEPIK,
* Przyjmowanie wniosków z CEPIK i wprowadzanie danych osobowych na zawiadomieniach **58,**
* Sporządzenie miesięcznych sprawozdań RB-27s –dochody,
* Sporządzenie i wysyłanie pism w celu wyjaśnienia wpłat niezidentyfikowanych,
* Przyjmowanie wniosków o zwrot nadpłaty, weryfikacja i przekazywanie dokumentacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego,
* Sporządzono i wysłano **83** upomnienia (opłata dodatkowa za nieopłacony postój),
* Sporządzono i wysłano **53** tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.
1. **PROJEKTY UCHWAŁ**
* Przygotowano 5 projektów uchwał dotyczących pomocy de minimis

# **Wydział Strategii i Rozwoju**

## **Referat Inwestycji**

Zadanie inwestycyjne nr 2020/03 „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza”

Unieważniono przetarg na roboty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zadanie inwestycyjne nr 26/2011 „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego”

Oddano do użytkowania 2 toalety. Trwają procedury odbiorowe następnych 3 toalet. Oczekujemy na wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych bez zastrzeżeń przez PINB. Przewidywany termin uruchomienia 3 następnych toalet - koniec czerwca br. Dla toalety na dolnej Równi Krupowej trwają procedury uzgadniające podpięcie do sieci elektroenergetycznej wewnętrzną linią zasilającą.

Zadanie inwestycyjne nr 2021/05 „Budowa parkingu przy ul. Smrekowej”

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. W kwietniu br. został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zadanie inwestycyjne nr 2018/13 „Budowa odwodnienia części ulicy Furmanowa

Odebrano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne nr 2024/02 „Budowa kładki pieszo-rowerowej przy ZCE”

Dla inwestycji został opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Zadanie inwestycyjne nr 2023/16 „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole nr 1 w Zakopanem”

Trwają prace projektowe. Obecnie oczekujemy na koncepcję architektoniczną. Planowany termin zakończenia prac projektowych II kwartał 2024 r.

Zadanie inwestycyjne nr 2022/13 „Modernizacja drogi ul. Janosówka”

Trwają prace projektowe. Został złożony wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku zlokalizowanego na działce. Równolegle projektant proceduje uzgodnienie inwestycji w PGW Wody Polskie.

Zadanie inwestycyjne nr 2020/02 „Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana
w Zakopanem”

Zakończono etap I, trwają roboty budowlane związane z budową budynku (ozn. Symbolem A) szatniowo- administracyjnego, trybun oraz boiska.Planowany termin realizacji umowy wrzesień 2025 r.

Zadanie inwestycyjne nr 2022/05 „Rewitalizacja otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zakopanem

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wyjazdu z terenu SP 1. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane- termin składania ofert 02.07.2024 r.

Zadanie inwestycyjne nr 2018/11 „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7”

Starosta Tatrzański zatwierdził projekt budowlany. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem kosztorysów i projektów wykonawczych.

Zadanie inwestycyjne nr 2017/19 „Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyńskiego
w Zakopanem”

Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwają roboty budowlane. Planowany termin realizacji umowy wrzesień 2024 r.

Zadanie inwestycyjne nr 2023/19 „ Budowa muru oporowego na prawym brzegu Potoku Olczyskiego (km od 2+324 do 2+367) w Zakopanem”.

Trwają roboty budowlane. Planowany termin realizacji umowy czerwiec 2024 r.

Zadanie inwestycyjne nr 2024/03 o nazwie: „Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem”

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Trwa przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego.

Zadanie inwestycyjne nr 2024/06 o nazwie: „Modernizacja budynku wielorodzinnego z przyłączem ciepłowniczym przy ulicy Piaseckiego 13”.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

Zadanie inwestycyjne nr 2016/05 „Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki w Zakopanem

Zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Trwają uzgodnienia w ZDW w sprawie lokalizacji przejścia dla pieszych. Dokumentacja projektowa jest
w trakcie opracowywania. Planowany termin zakończenia umowy sierpień 2024 r.

Zadanie inwestycyjne nr 2017/23 „Zagospodarowanie terenu SP 2 ul. Skibówki w Zakopanem”

Dokumentacja projektowa została odebrana. Zakończono etap projektowania. Został złożony wniosek
o dofinansowanie inwestycji.

Zadanie inwestycyjne nr 2011/114 „Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie” – II etap - droga

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Zostało uzyskanie pozwolenie wodnoprawne.

Zadanie inwestycyjne nr 2011/114 „Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie” – II etap - most

Podpisanie umowy. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania.

Zadanie inwestycyjne nr 2018/09 „Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego

Dokumentacja projektowa została odebrana. Zakończono etap projektowania (rondo pinezkowe).

Zadanie inwestycyjne nr 2023/01 „Modernizacja ul. Kościuszki”

Unieważniono kolejne postepowanie na roboty budowalne. Została przygotowana dokumentacja do ogłoszenia kolejnego przetargu na roboty.

Zadanie inwestycyjne nr 2023/02 „Modernizacja ul. Sienkiewicza”

Dokumentacja projektowa została odebrana. Zakończono etap projektowania.

Zadanie inwestycyjne nr 2015/19 „Budowa Skate - Parku”

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania.

Zadanie inwestycyjne nr 2023/15 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego w Zakopanem na cele rekreacyjne”

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Planowany termin zakończenia umowy sierpień 2024 r.

Zadanie inwestycyjne nr 2018/14 „Budowa parkingu na Spyrkówce” – dostosowanie budynku lokomotywowni na stację obsługi autobusów elektrycznych

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Zadanie inwestycyjne nr 2024/08 „Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem”

Został ogłoszony 2 przetarg na roboty. Trwa procedura weryfikacji złożonych ofert.

Zadanie inwestycyjne nr 2023/17 „Przebudowa ul. Piłsudskiego poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Tetmajera i Makuszyńskiego”

Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia umowy czerwiec 2024 r.

Zadanie inwestycyjne nr 2021/06 „Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych” ul. Piaseckiego

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Zostało uzyskane uzgodnienie z Tauron. Złożono zgłoszenie robót budowlanych i wniosek do konserwatora zabytków.

Przy Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera:

trwają prace projektowe. Zostały uzyskane uzgodnienia z Sewik, Orange i zarządcą drogi. Złożono odpowiedź na postanowienie starosty. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Zadanie inwestycyjne nr 2016/17 "Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach”

Trwają roboty budowlane, które są na ukończeniu (wykonanie zieleni, montaż małej architektury, pom. Usługowe, prace brukarskie,). Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz przeprowadza procedury odbiorowe. Realizacja robót po terminie zakończenia umowy.

Zadanie inwestycyjne nr 2020/05 „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrube Wyżne i Hrube Niżne”

Trwają roboty budowlane. Wykonano sieć oświetlenia ulicznego (bez montażu fundamentów oraz lamp) oraz przebudowano sieć telekomunikacyjną na etapie II. Na ukończeniu jest korytowanie drogi (zostaną rozpoczęte roboty związane z ułożeniem krawężników).

Rozpoczęcie robót związanych z budową oświetlenia ulicznego na III etapie. Planowany termin zakończenia robot budowalnych sierpień 2024 r.

Zadanie inwestycyjne 2011/21 „Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra”

Trwają prace projektowe. Uzyskano wszelkie uzgodnienia i złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRiD. Projektant otrzymał postanowienie o uzupełnienie braków, na które zostały uzupełnione
w terminie. Pomimo wyznaczenia terminu załatwienia sprawy przez Wojewodę Małopolskiego do dnia 06.06.2024 r., w dalszym ciągu nie została wydana przez Starostę decyzja w sprawie. Projektant wystąpi z wnioskiem o aneksowanie umowy.

Zadanie inwestycyjne nr 2023/03 „Modernizacja ul. Króle – ul. Zwijacze”

Wyłoniono Wykonawcę robót. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano część kanalizacji deszczowej. Ułożono krawężniki na ok. 60% zakresu inwestycji oraz wykonano na tej części warstwę podbudowy pod nowe płyty ażurowe. Trwają prace rozbiórkowe oraz układane są nowe ażurowe płyty betonowe.

Zadanie inwestycyjne nr 2024/05 „Remont drogi rolnej Homolacka” w Zakopanem.

Zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Kompletowanie dokumentacji przez projektanta przed złożeniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie inwestycyjne nr 2024/04 „Remont drogi rolnej Cyrhla” w Zakopanem

Zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Kompletowanie dokumentacji przez projektanta. Trwa procedura zawarcia umowy użyczenia nieruchomości ze Starostą Tatrzańskim w celu umożliwienia załączenia do zgłoszenia robót oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Zadanie inwestycyjne nr 2017/07 „Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok”

Prowadzone prace projektowe. Został złożony do Starostwa wniosek o wydanie decyzji ZRID. Projektant wezwany postanowieniem do uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji. Z uwagi na zakres uzupełnień, projektant złożył wniosek o wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentów.

Zadanie inwestycyjne nr 2018/03 „Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego”

Pozyskano decyzję pozwolenia na budowę dla murów oporowych (w bezpośrednim sąsiedztwie przyczółków mostu) potoku Cicha Woda wraz z pozwoleniem wodo -prawnym. Pozyskano wszystkie wymagane prawem uzgodnienia dla przebudowy mostu. Złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin realizacji umowy to wrzesień br.

Zadanie inwestycyjne nr 2020/01 „Budowa drogi ul. Chramcówki Boczna”

Pozyskano wszystkie wymagane prawem uzgodnienia (warunki techniczne przebudowy sieci, uzgodnienie ZUDP) dla budowy drogi. Złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji ZRID. . Planowany termin realizacji umowy to wrzesień br.

Zadanie inwestycyjne nr 2011/137 „Przebudowa ul. Kasprusie”

Pozyskano wszystkie wymagane prawem uzgodnienia (warunki techniczne przebudowy sieci, uzgodnienie ZUDP) dla przebudowy drogi ul. Kasprusie na odcinku od ul. Kościeliskiej do ul. Ks. Stolarczyka. Pozyskano skuteczne zgłoszenie robót budowalnych dla odcinka drogi niewymagającego decyzji ZRID. Złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji ZRID (dla fragmentu ulicy, dla której wymagana jest rozbiórka budynku).Planowany termin realizacji umowy to wrzesień br.

Zadanie inwestycyjne nr 2021/03 „Przebudowa ul. Szymony Boczna”

Zakończono roboty w zakresie przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i budowy kanalizacji burzowej wraz z wylotem do potoku. Trwają prace obejmujące przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej oraz budowy oświetlenia.

Zadanie inwestycyjne nr 2021/03 „Budowa nowej drogi ul. Szymony Boczna – ul. Chyców Potok”

Trwają prace w zakresie rozbiórki murów oporowych, utwardzonych placów, aby było możliwe rozpoczęcie robót obejmujących budowę i przebudowę wszystkich sieci. Rozpoczęto roboty obejmujące częściową rozbiórkę i przebudowę budynku warsztatowo – garażowego na terenie TESKO TKGK sp. z o.o.. Planowany termin realizacji umowy to wrzesień br.

Zadanie inwestycyjne nr 2022/16 „Modernizacja ul. Piłsudskiego”

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano skuteczne zgłoszenie robót budowalnych na modernizację ulicy na odcinku od ul. Krupówki do ul. Tetmajera. Opracowano również dokumentację na wykonanie oświetlenia dla ciągu pieszego i ścieżki rowerowej.

## **Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych**

**Projekty w trakcie realizacji:**

1. „**Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej na Kasprowy Wierch”**

RPO WM 2014-2020, Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski

Podpisano umowę o dofinansowanie 20.09.2018.

Projekt zakończony w dniu 31.12.2023 r.Wydział prowadzi rozliczanie realizacji i dofinansowania projektu. Obecnie złożony końcowy wniosek o płatność.

Zgłoszono potrzebę objęcie niniejszego projektu procedurą projektów niefunkcjonujących z uwagi na trwające roboty budowlane.

W dniu 20.02.2024 r. IZ RPO WM podjęła decyzję o zwiększeniu kosztów kwalifikowalnych projektu. Aneks obejmujący zwiększenie zawiera również zapisy dotyczące projektów niefunkcjonujących. Gmina uzyskała wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

Trwają roboty budowlane.

1. **Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania**  program priorytetowy 3.9. Zielony transport publiczny” (Faza I)

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 15.10.2021. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 7 256 970,00 zł na zakup 3 autobusów wraz z infrastrukturą ładowania. Zakończona została procedura przetargowa – sprawę prowadzi Wydział Drogownictwa i Transportu.

Trwa realizacja projektu, nastąpiło wydłużenie realizacji zadania do 30.06.2024 r.

Z uwagi na interpretację podatkową dotyczącą możliwości odliczenia VAT dotacja została zmniejszona do wysokości 6 098 952,00 zł. Zawarto aneks w tym zakresie.

Wydział złożył wniosek i uzyskał refundacje wydatków dotyczącą autobusów elektrycznych. Do wypłaty pozostała dotacji dotyczącą ładowarek.

Zaakceptowany został wniosek o przedłużenie projektu i podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

W dniach 14 -17.05.2024 odbyła się kontrola projektu.

1. **Wsparcie w ramach RFIL I**

Z pozyskanego dofinansowania zostały sfinansowane:

- dostawy i montaż syren, demontaż starych oraz dostawy i montaż nowych rozdzielni, remont masztu antenowego.

- dostawy i montażu agregatu prądotwórczego

- roboty budowlane obejmujące ulice: Hrube Wyżne i Hrube Niżne, Harenda i Szkolna

1. **Wsparcie w ramach RFIL na realizacje projektu przebudowy Placu w Kuźnicach**

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.500.000,00 zł. Wydział prowadzi rozliczenie dotacji.

1. **„Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony – boczna wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Toporowa Cyrhla, w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL”.**

Wsparcie w ramach RFIL w ramach wsparcia dla gmin górskich

Trwa realizacja i rozliczanie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dróg. Otrzymane dofinansowanie 10 920 000,00 zł.

Środki otrzymane na budowę zadaszenia zostały przeniesione na zadanie drogowe. Zmodyfikowano zakres inwestycji, w ramach zadania rozliczono inwestycję na ul. Za Strugiem, dodatkowo z dotacji sfinansowana zostanie: ul. Szymony – boczna wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Toporowa Cyrhla.

Wydział prowadzi rozliczenie dotacji.

1. **Budowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem-etap I** – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

W dniu 15.06.2022 r. otrzymano Wstępna promesę dofinansowania inwestycji.

Rozstrzygnięto procedurę przetargową.

W dniu 18.04.2023 r. otrzymano promesę finansowania o wartości 23 750 000,00zł. i w dniu 27.04.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.

Trwają się roboty budowlane.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.11.2024 r.

1. **Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej** – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja III-PGR.

W dniu 03.08.2022 r. otrzymano Wstępna promesę dofinansowania inwestycji o wartości 2 000 000,00zł.

Rozstrzygnięto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawców zadania.

W dniu 28.06.2023 r. otrzymano promesę finansowania o wartości 1 975 902,73zł. (z uwagi na niższa wartość inwestycji niż założono we wniosku o dofinasowanie). Podpisano umowy.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. **Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Zakopanem**

Rządowy program Odbudowy Zabytków

W dniu 26.09.2023 r. zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 05.10.2023 r. otrzymano wstępna promesę dla inwestycji o wartości 911 400,00 zł

W dniu 18.03.2023 r. otrzymano promesę finansowania o wartości 911 400,00 zł. i w dniu 26.03.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą. Trwają się roboty budowlane.

1. **„Przebudowa drogi gminnej nr 420211K (ul. Piłsudskiego) poprzez wykonanie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 420240K (ul. Tetmajera) w km 0+328,00 oraz skrzyżowania z drogą gminną nr 420193K (ul. Makuszyńskiego) w km**

**0+539,00 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, w granicach istniejącego pasa drogowego”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 918 038,00 zł.

Podpisana umowa o dofinansowanie zadania, zawarto umowę z Wykonawcą robót. W toku rozliczenie dotacji.

1. **„Remont drogi gminnej 420241K (ul. Toporowa Cyrhla) w km od 0+348,00 do km 0+743,00, w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 343 819,00 zł.

Podpisana umowa o dofinansowanie zadania, zawarto umowę z Wykonawcą robót. W toku rozliczenie dotacji.

1. **„Remont drogi gminnej 420265K (ul. Antałówka Boczna) w km od 0 + 000,00 do km 0 + 217,24 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 140 635,00 zł.

Podpisana umowa o dofinansowanie zadania, zawarto umowę z Wykonawcą robót. W toku rozliczenie dotacji.

1. **„Cyberbezpieczny Urząd Miasta Zakopane”** w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd

W dniu 14.11.2023 został złożony wniosek o dofinansowanie. W dniu 08.03.2024 zostały opublikowane wyniki naboru – przyznane dofinansowanie w wysokości 86 727,84 zł. Podpisano umowę o dofinasowanie. Trwa organizacja projektu.

1. **„Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasto Zakopane„** w ramach Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”

W dniu 12.12.2023 został złożony wniosek o dofinansowanie pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasto Zakopane„. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 415 634,96 zł. Trwa organizacja projektu. Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.

1. **„Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Zakopane”** w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom

W dniu 12.12.2023 został złożony wniosek o dofinansowanie pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Zakopane”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 127 693,80 zł. Trwa organizacja projektu. Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.

1. **Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem**

W dniu 10.12.2021r. do Banku Gospodarstwa Krajowego został złożony wniosek o dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 25. Inwestorem jest Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 6 786 124,57 zł.

01.12.2022 r. zawarto umowę między Gminą a Inwestorem. Podpisana umowa z wykonawcą inwestycji. Wydział złożył wniosek o wypłatę dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – otrzymano dodatkowe dofinansowanie w wysokości 2 098 922,47 zł.

1. **Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny** - ZIT

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i otrzymało wezwanie do złożenia wniosku na przygotowanie Strategii ZIT. Wniosek został złożony w dniu 19.04.2022r. Podpisana została umowa o dofinansowanie.

W toku realizacja projektu we współpracy z 13 jednostkami samorządu terytorialnego na obszarze Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategia ZIT została opracowana i zatwierdzona.

Udział w stowarzyszeniu umożliwi pozyskanie środków unijnych przeznaczonych wyłącznie dla ZIT.

Aktualnie strategia ZIT została skorygowana zgodnie z uwagami UMWM , uchwalona przez Walne Zgromadzenie i przesłana ponownie do UMWM.

1. **Gminny Program Rewitalizacji**

Zakończono proces aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

W dniach 18-19 maja 2023 roku zorganizowane zostały warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami, Komitetem Rewitalizacji, przedstawicielami organizacji społecznych czy przedsiębiorcami.

W dniach 1-20 czerwca 2023 roku przeprowadzono otwarty nabór fiszek – pomysłów i zadań rewitalizacyjnych.

Projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji mogli składać uwagi. Następnie projekt został poddany opiniowaniu. Na podstawie uzyskanych uwag oraz opinii wprowadzono zmiany do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2030.

Ukończony dokument został uchwalony na majowej sesji przez Rade Miasta Zakopane, a następnie zostanie on wpisany do „Wykazu programów rewitalizacji” Województwa Małopolskiego. Wpis ten umożliwia korzystanie ze środków przeznaczonych na działania rewitalizacyjne do których uprawnionych jest tylko 18 miast w Małopolsce .

1. **Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017-2026.**

W toku monitoring i ewaluacja wdrażania Strategii.

Do realizacji: przystąpienie do aktualizacji Strategii Miasta.

1. **Pozyskiwanie dofinansowania na realizację inwestycji – aplikowanie o środki**

Pod koniec lutego 2024 złożono wniosek o dofinansowanie pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych poniżej skrzyżowania ulicy Gimnazjalnej i Sienkiewicza w Zakopanem" w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości I Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” Im. Władysława Stasiaka Na Lata 2022 - 2024 (2024 R.). Trwa weryfikacja wniosku.

Końcem maja zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 2024” w zakresie Stadionu przy ul. Orkana oraz otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2.

 Wydział przygotowuje się do złożenia wniosku w programie Aktywny Maluch + na utworzenie nowych miejsc w żłobkach.

Wydział przygotowuje się do składania wniosków w ramach ZIT oraz Rewitalizacji.

W ramach aplikowania w 2024 roku planowane jest również złożenie wniosku o dofinasowanie w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miasta. Termin na złożenie Wstępnych Propozycji Projektów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej upływa 16.12.2024 r. (wniosek na realizacje zintegrowanych działań mieści się w przedziale pomiędzy 44 a 80 mln zł)

Trwa weryfikacja możliwości dofinansowań projektów w 2024r.

**Projekty w trakcie przygotowania:**

1. **„Remont budynku przy ul. Ciągłówka 16 oraz dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku klasztornym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Zakopanem”**

Rządowy program Odbudowy Zabytków

W dniu 14.07.2023 r. zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 27.07.2023 r. otrzymano wstępna promesę dla inwestycji o wartości 931 000,00 zł.

Trwa organizacja projektu.

1. **Zabezpieczenie przeciwpożarowe zabytkowego obiektu "Adasiówka" historycznej części Księżówki w Zakopanem - etap I**

Rządowy program Odbudowy Zabytków

W dniu 26.09.2023 r. zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W dniu 05.10.2023 r. otrzymano wstępna promesę dla inwestycji o wartości 395 000,00 zł.

Trwa organizacja projektu.

1. **Zakopane, kościół pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty z XVIII w.: prace remontowe drewnianego kościoła**

Rządowy program Odbudowy Zabytków

W dniu 26.09.2023 r. zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 05.10.2023 r. otrzymano wstępna promesę dla inwestycji o wartości 489 010,29 zł. Trwa organizacja projektu.

1. **Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem”** – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 07.10.2023 r. zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma.

W dniu 12.10.2023 r otrzymano Wstępna promesę dofinansowania inwestycji o wartości 29 000 000,00 zł

W dniu 21.02.2024 złożono wniosek o korektę zakresu inwestycji.

W dniu 20.03.2024 r. rozpoczęto procedurę przetargową, z uwagi na wysoką wartość ofert przetarg został unieważniony i ogłoszono ponowny. W dniu 04.06.2024 złożono wniosek o kolejną korektę zakresu inwestycji.

1. **Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem** – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 07.10.2023 r. zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma.

W dniu 12.10.2023 r. otrzymano wstępna promesę dla inwestycji o wartości 2 000 000,00 zł

Trwa organizacja projektu.

1. **„Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem**” – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych- edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę

W dniu 04.12.2023 r. zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę.

W dniu 12.12.2023 r. otrzymano wstępna promesę dla inwestycji o wartości 1 799 680,00zł.

Trwa organizacja projektu.

1. **„Remont drogi rolnej Cyrhla oraz remont drogi rolnej Homolacka w Zakopanem”** dofinansowanie budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W dniu 15.01.2024r. został złożony wniosek o dofinansowanie pn. „Remont drogi rolnej Cyrhla oraz remont drogi rolnej Homolacka w Zakopanem” w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Pismem z dnia 04.04.2024 r. droga dojazdowa Cyrhla została warunkowo zakwalifikowana do dofinansowania. Trawa organizacja projektu oraz przygotowanie dokumentów do umowy o dofinasowanie

1. **„Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zakopanem”** ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich „Olimpia”

W dniu 31 marca 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich „Olimpia” pn. „Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zakopanem”. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 450 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Podpisana została umowa o dofinansowanie.

Trwa organizacja projektu.

1. **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem”** w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023

W dniu 12.09.2023 r. zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023. Otrzymana dofinansowanie w wysokości 2 341 600,00 zł

Przez reprezentantów Gminy została podpisana została umowa o dofinansowanie, a następnie przesłana do Ministerstwa.

Trwa organizacja projektu.

**Projekty zakończone i w okresie trwałości:**

1. **„Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem”**

RPO WM 2014-2020, Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski SPR

W dniu 30.04.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie.

Projekt zakończony w dniu 31.12.2023 r. Wydział prowadzi rozliczanie dofinansowania projektu. Obecnie złożony końcowy wniosek o płatność.

W dniu 20.02.2024 r. IZ RPO WM podjęła decyzję o zwiększeniu kosztów kwalifikowalnych projektu.

W dniu 08.04.2024 został zaakceptowany końcowy wniosek o płatność. Gmina Miasto Zakopane otrzymała płatność końcową w ramach projektu. Projekt w okresie trwałości od dnia 16.04.2024 r. (5 lat)

1. **„Przebudowa budynków dworca PKP w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego.”**

RPO WM 2014-2020, Działanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych SPR

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.06.2018r.

Projekt zakończony w dniu 30.11.2023 r. Wydział zakończył rozliczenie projektu. Gmina Miasto Zakopane otrzymała płatność końcową w ramach projektu. Projekt w okresie trwałości od dnia 04.03.2024 r. (5 lat)

Do realizacji wskaźnik rezultatu:

* „ Liczba osób korzystających z infrastruktury służącej obsłudze podróżnych” 615 300 osób
* „Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź"” 56 000 szt.
1. **„Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP”**

RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.09.2017. Projekt zakończony w dniu 30.09.2023 r.

Gmina Miasto Zakopane otrzymała płatność końcową w ramach projektu. Projekt w okresie trwałości od dnia 28.12.2023 r. (5 lat)

W trakcie realizacji wskaźnik rezultatu:

* „ Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne” 41 500 osób
* Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 osoby
* Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy – 1 osoba
1. **„Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem (Rówień Krupowa Górna) oraz stadionu sportowego przy ul .Orkana”**

RPO WM 2014-2020, Działanie 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych

W dniu 31.08.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Przyznane dofinansowanie w wysokości 5 712 576,25 zł. Projekt zakończony w dniu 31.12.2023 r. Wydział prowadzi rozliczanie realizacji i dofinansowania projektu. Obecnie złożony końcowy wniosek o płatność obejmujący nałożone korekty (kwota dofinansowani ulegnie zmniejszeniu)

Do realizacji wskaźnik rezultatu: „Liczba osób korzystających z obiektów/ przestrzeni objętych wsparciem” - 2650 osób

1. **„Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego”**

RPO WM 2014-2020, 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostepnienie dziedzictwa kultury

W dniach 29-30 marca 2021 odbyła się kontrola końcowa projektu.

Zaakceptowane zostały również przedstawione wskaźnik projektu – wzrost ilości odwiedzin.

Projekt w okresie trwałości.

1. **„Modernizacja zabytkowej willi Czerwony Dwór na cele kulturalne”**

RPO WM 2014-2020, działanie 6.1.1 projekt

Projekt zakończony w dniu 30.11.2019 r. Odbyła się kontrola końcowa projektu, otrzymano refundację ostatniej płatności. Projekt w okresie trwałości.

1. **„Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji wraz z budową wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią”**

RPO WM 2014-2020, działanie 11.1.2

Rewitalizacja miast średnich i małych

Umowa o dofinansowanie podpisana 17.X.2018. Przyznane dofinansowanie 2 547 904,02 zł. W ramach projektu przewidziano 2 zadania (termomodernizacje budynku ZCE oraz budowę boiska) Z uwagi na koszty termomodernizacji które znacznie przekraczały dostępny budżet, nastąpiło ograniczenie zakresu rzeczowego projektu do wykonania wyłącznie boiska.

Projekt zakończony w 12.2020, w dniach 27-28.10.2021 odbyła się kontrola końcowa projektu.

Projekt w okresie trwałości.

1. **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum numer 3 w Zakopanem.”**

RPO WM 2014-2020, działanie 4.3.2

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

Projekt zakończony. W 2019 roku odbyła się kontrola końcowa projektu. Gmina Miasto Zakopane otrzymała płatność końcową w ramach projektu. Projekt w okresie trwałości.

1. **„Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenia do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę”**

RPO WM 2014-2020, Poddziałanie: 4.4.2 obniżenie poziomu niskiej emisji – Subregionalny Program Rozwoju (SPR)

Projekt uzyskał dofinansowanie. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi intensywne prace wdrożeniowe.

1. **„Wymiana starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem”**

RPO WM 2014-2020, Poddziałanie: 4.4.3 obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – Subregionalny Program Rozwoju (SPR)

Projekt uzyskał dofinansowanie. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi intensywne prace wdrożeniowe.

1. **„Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem”**

PO IŚ działanie 2.5

Projekt zakończony 31.03.2019. Otrzymano ostatnią płatność.

Projekt w okresie trwałości.

Zgłoszono w Instytucji Wdrażającej zamiar budowy toalet na Równiach Krupowych objętych trwałością projektu, uzyskano akceptację.

1. **„Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe”**

PO EWT Polska- Słowacja 2014-2020

Projekt w realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie projektu Wydział prowadzi rozliczanie realizacji i dofinansowania projektu.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji ścieżki rowerowej przez stronę słowacką – partnera projektu – projekt został przedłużony do 31.12.2022.

Wyłączono z zakresu projektu zatokę postojową przy ścieżce rowerowej – dokonano zwrotu dofinansowania w tym zakresie.

W październiku 2022 r. miały miejsce konferencje podsumowujące realizację projektu w Zakopanem oraz w mieście Wysokie Tatry na Słowacji.

Gmina Miasto Zakopane otrzymała płatność końcową w ramach projektu. Projekt w okresie trwałości.

W dniu 14 czerwca 2023 r. odbyła się w Wysokich Tatrach wizyta studyjna, podczas której udostępniane zostały efekty projektu.

1. **„Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”**

PO EWT Polska- Słowacja 2014-2020

Projekt zakończony. Nastąpiła wypłata dotacji.

1. **„Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu tatrzańskiego poprzez budowę kompleksu obiektów wielofunkcyjnych”**

RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr Projekt zakończony. Nastąpiła wypłata dotacji. Trwałość projektu została zakończona 10.10.2023 r.

1. **„Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenie do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę - ETAP II”**

RPO WM 2014-2020, działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr – projekt

Projekt złożony w naborze w roku 2018 został wybrany do dofinansowania. Wartość dotacji wynosi 3 460 073,70 zł. Podpisana umowa o dofinansowanie – 27.05.2021 r.

Z uwagi na brak możliwości realizacji wskaźników projektu w dniu 31.05.2022 złożono wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Umowa została rozwiązana.

1. **Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie miasta Zakopane w 2021 roku**

W marcu 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie dotyczący rewaloryzacji terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2021.

Otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie w wysokości 78 556,45 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

1. **Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie miasta Zakopane w 2022 roku**

W dniu 16 marca 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dotyczący rewaloryzacji terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2022.

Otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie w wysokości 38 602,04 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

1. **Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2023 roku**

W marcu 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dotyczący rewaloryzacji terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2023.

Otrzymano informację o dofinansowaniu projektu. Podpisano umowę o dofinasowanie. Otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie w wysokości 35 040,20 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

1. **Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7** – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 17.11.2021 r. otrzymano Wstępną promesę dofinansowania inwestycji.

Rozstrzygnięto procedurę przetargową

W dniu 12.05.2022 r. otrzymano Promesę finansowania o wartości 4 999 997,50 zł. i w dniu 20.05.2022 podpisano umowę z wykonawcą.

Roboty budowlane zakończono do dnia 20.03.2024r. i w dniu 27.03.2024 r. zostały odebrane protokołem odbioru.

Złożono i uzyskano wypłatę z ostatniej transzy dofinansowania.

1. **Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 roku** – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 15.06.2022 r. otrzymano Wstępna promesę dofinansowania inwestycji.

Rozstrzygnięto procedurę przetargową.

W dniu 23.11.2022 r. otrzymano promesę finansowania o wartości 24 000 000,00zł. i w dniu 30 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji

Realizacja projektu została zakończona i odebrana protokołem odbioru. Złożono i uzyskano wypłatę z ostatniej transzy dofinansowania.

1. **Cyfrowa Gmina**

Przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakładający dofinansowanie na zakup 15 komputerów do Urzędu Miasta Zakopane oraz przeprowadzenie analizy cyberbezpieczeństwa. Wniosek złożono w dniu 9.02.2022 r. W dniu 29.04.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę dotacji w wysokości 100 000,00 zł.

Przeprowadzony został audyt cyberbezpieczeństwa oraz dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu. Wydział zrealizował projekt współpracując z Referatem Informatyki. W dniu 04.09.2023 r. zostało złożone rozliczenie końcowe projektu. Projekt w okresie trwałości.

1. **„Remont drogi rolnej Furmanowa w miejscowości Zakopane”**

dofinansowanie budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W dniu 14 stycznia 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie na modernizację ul. Furmanowej w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego „Drogi dojazdowe do pól”.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 148 824,00 zł. Została podpisana umowa o dofinansowanie. Zadanie zostało rozliczone.

1. **„Remont drogi rolnej do pół Ciągłówka – Furmanowa w Zakopanem w km 0+000 – 0+260”**

**dofinansowanie budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

14 stycznia 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Otrzymana kwota dofinansowania to 30 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.

1. **„Budowa chodnika dla pieszych na ul. Krzeptówki w Zakopanem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 na odcinku od parkingu przy wlocie do doliny „Małej Łąki” do stacji paliw „Orlen”** – odc. 080 km 14+622 – km 14+815,63”.

Pozyskano współfinansowanie zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych. Wartość dotacji wynosi 131 375,24 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

1. **„Rozbudowa dróg gminnych obejmująca budowę skrzyżowania dróg gminnych: 420155K (Droga na Bystre) w km 0+00,00 do 1+18,10, 420150K (Droga do Olczy) w km 0+00,00 do 0+59,76, 420181K (ul. Mieczysława Karłowicza) w km 0+00,00 do 0+57,64, 420154K (Droga na Antałówkę) w km 0+00,00 do 1+01,43 z drogą powiatowa 1648K (ul. Oswalda Balzera) w km 1+18,10 do 1+60,18 w mieście Zakopane”** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończono rozliczenie zadania.

1. **„Przebudowa drogi gminnej nr 420189K (ul. Króle) w km 0+200-0+475,20 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”**

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończono rozliczenie zadania.

1. **„Przebudowa drogi gminnej nr 420264K - ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego w km od 0 + 022,89 do km 0 + 694,63 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”** . w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończono rozliczenie zadania.

1. **„Remont drogi gminnej nr 420148K (ul. Droga do Białego) w km od 0+000 do km 1+333 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydział zakończył rozliczenie dotacji.

1. **„Remont drogi gminnej nr 420209K (ul. Partyzantów) w km od 0+000 do km 0+121 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydział zakończył rozliczenie dotacji.

1. **„Rozbudowa drogi gminnej 420231K (ul. ks J. Stolarczyka) w km od 0 + 003,00 do km 0 + 128,77 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 420185K w km 0 + 128,77) w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”**  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakończono rozliczenie zadania.

1. **„Przebudowa drogi gminnej 420263K ul. Żeromskiego w km od 0 + 338 do km 0 + 969 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 420243SK w km 0 + 428; nr 420237K w km 0 + 442; nr 420261K w km 0 + 664; 420213K w km 0 + 716) w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakończono rozliczenie zadania.

1. **„Remont drogi gminnej 420245K (ul. Ustup) w km od 00+075,00 do km 01+029,51 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakończono rozliczenie zadania.

1. **„Przebudowa drogi gminnej nr 420182K (ul. Kasprusie) poprzez wykonanie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 420206K (ul. Orkana) oraz skrzyżowania z drogą gminną nr 420214K (ul. Pod Lipkami) w km 0+535,00 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, w granicach istniejącego pasa drogowego”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 423 998,00 zł

Z uwagi na oferty znacznie przekraczający dostępny budżetu nastąpiła rezygnacja z realizacji projektu.

1. **Kontenerowa suszarnia drewna dla miasta Zakopane ramach programu „Gminne suszarnie drewna opałowego”**

We współpracy ze spółką TESKO w dniu 24.04.2023 r. złożono wniosek w ramach programu „Gminne suszarnie drewna opałowego”. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 399 600,00 zł.

Z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie umowa została rozwiązana.

1. **„Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Zakopane”** w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna -PFRON

W dniu 15.07.2023 r. został złożony wniosek o dofinasowanie pn. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Zakopane w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna -PFRON. Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 31 października 2023 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 502,96 zł.

Zadanie zostało rozliczone.

1. **„Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta”** finansowany z PO EWT Polska- Słowacja 2014-2020

Zakończono realizacje projektu. Otrzymano wszystkie płatności w ramach rozliczenia końcowego. Projekt w okresie trwałości – utrzymanie aplikacji mobilnej Zakopane-Poprad.

1. **RPO WM działanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR”**, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Odstąpiono od realizacji projektu z uwagi na wartość inwestycji przekraczającą posiadane przez Gminę środki finansowe.

1. **Dokumentacja aplikacyjna do działania 6.3.1. RPO WM**

W dniu 26.01.2018r. złożono dwa projekty pn. „Stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego z trasą narto rolkową w Zakopanem” – projekt oceniony negatywnie oraz „Budowa ogólnodostępnej ścianki wspinaczkowej w Zakopanem”- projekt na liście rezerwowej.

# **Wydział Ewidencji i Pozwoleń**

1. Postępowania dotyczące wymeldowania z pobytu stałego. Wszczęto 5 postępowań dotyczących wymeldowania z pobytu stałego.
2. Decyzje administracyjne z zakresu zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego. Wydano 5 decyzji administracyjnych z zakresu wymeldowania z pobytu stałego.
3. Decyzje umarzające postępowanie o wymeldowanie. Wydano 2 decyzje umarzające
4. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały i czasowy wydane na wniosek osoby. Wydano 53 zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy na wniosek osoby
5. Zaświadczenia o stanie zameldowania w budynku/ lokalu art. 217. Wydano 30 zaświadczeń o stanie zameldowania w budynku/ lokalu
6. Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL. Udzielono 58 informacji z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL
7. Zameldowania na pobyt stały, przemeldowania w miejscu, wymeldowania z pobytu stałego. Na pobyt stały zameldowano 75 osób (plus noworodki), (w tym 28 osoby zmieniły adres na terenie miasta), 84 osoby wymeldowano z pobytu stałego (plus zgony)
8. Zameldowanie na pobyt czasowy. Na pobyt czasowy zameldowano 28 osób (w tym 13 cudzoziemców).
9. Zameldowanie na pobyt czasowy stałych mieszkańców w innej gminie oraz stałych mieszkańców w obrębie naszej gminy. Na pobyt czasowy w innych gminach zameldowało się 12 naszych mieszkańców
10. Nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu i na własny wniosek. Nadano 1 numer PESEL przy zameldowaniu oraz 1 numer PESEL na wniosek
11. Rekordy zsynchronizowane z bazy danych Systemu Rejestrów Państwowych do bazy danych miasta Zakopane - Rejestru Mieszkańców. Zsynchronizowano 1479 rekordów.
12. Aktualizacja rekordów w aplikacji „Źródło” (baza danych Systemu Rejestrów Państwowych). Zaktualizowano 240 rekordów
13. Tworzenie i realizacja zleceń w SRP (PESEL). Utworzono i zrealizowano 25 zleceń
14. Wnioski o zastrzeżenie numeru PESEL. Zastrzeżono 188 numerów PESEL
15. Wnioski o cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Cofnięto 15 zastrzeżeń numerów PESEL
16. Nadawanie numerów PESEL w zawiązku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie).Nadano 30 numerów PESEL UKR (w Urzędzie)
17. Przywracanie statusu UKR cudzoziemcom, którzy go utracili w związku z wyjazdem na Ukrainę na dłużej niż 30 dni . Przywrócono 12 statusów UKR obywatelom Ukrainy
18. Założenie profilu zaufanego dla UKR. Założono 24 profile zaufane dla UKR
19. 19.. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL obywatelom Ukrainy w związku z usunięciem statusu UKR przez Straż Graniczną. Usunięto 2 niezgodności w rejestrze PESEL obywatelom Ukrainy, którym Straż Graniczna usunęła status UKR, a nie przebywały na Ukrainie dłużej jak 30 dni.
20. Oświadczenia o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca UKR. Zarejestrowano 4 oświadczenia o wyjeździe
21. Decyzje o ujęciu w stałym obwodzie głosowania. Wydano 1 decyzję odmowną
22. Prace związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego. Przygotowanie spisów wyborców do wyborów Samorządowymi zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024
23. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Potwierdzono wolę udzielenia 19 pełnomocnictw
24. Wnioski o głosowanie korespondencyjne w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Przyjęto 8 wniosków
25. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwiec 2024r. Wydano 178 zaświadczeń o prawie do głosowania
26. Wnioski o zmianę miejsca głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwiec 2024r. Zweryfikowano i dopisano 1048 osób wyborców spoza gminy.
27. Zmiana miejsca głosowania w związku z przebywaniem w odrębnym obwodzie głosowania (obwody zamknięte). Zweryfikowano i dopisano 448 wyborców
28. Wydawanie dowodów osobistych. Wydano 381 dowodów osobistych
29. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych. Przyjęto 343 wnioski w tym: 103 spoza terenu, w tym 30 wniosków elektronicznie, wnioski mobline- 5
30. Tworzenie nowych teczek osobowych. Założono 44 nowych teczki osobowe
31. Aktualizacja archiwum dowodów osobistych osób zmarłych. Wyłączono 38 teczek osobowe osób zmarłych.
32. Umożliwienie wyrobienia dowodów osobistych osobom chorym i starszym w ich miejscu pobytu. Umożliwiono 11 osobom wyrobienie dowodu osobistego
33. Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych. Wydano 35 zaświadczeń o utracie
34. Unieważnienia dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych. Zarejestrowano 53 unieważnienia.
35. Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski o udostępnienie danych. Udzielono 6 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych.
36. Tworzenie i realizacja zleceń w SRP (RDO). Utworzono i zrealizowano 13 zleceń
37. Nadanie numeru PESEL przy wyrabianiu dowodu osobistego. Nadano 4 numery PESEL
38. Aktywacja warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Aktywowano 72 warstwy elektroniczne w dowodach osobistych
39. Bieżące prace związane z Rejestrem Wyborców Miasta Zakopane. Dokonano 1 zmiany w Rejestrze Wyborców Miasta Zakopane
40. Wnioski przesłane do (CEIDG-1)- nowa- 18, zawieszenie- 30, wznowienie-44, zmiana-99, wykreślenie-9.
41. Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (gminnej). Wydano 4 zaświadczenia
42. Wnioski skierowane go Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wnioski skierowane do GKRPA- 31 (dotyczy 72 zezwoleń) (gastronomia- 15, detal- 16)
43. Decyzje dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w ramach obowiązującego limitu). Wydano 18 zezwoleń: (w ramach limitu) (gastronomia-11, detal- 7)
44. Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na rezygnację. Wygaszono 27 zezwolenia (21 -gastronomia, 6- detal)
45. Decyzje zmieniające dotyczące wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano 6 decyzji zmieniających
46. Przyjmowanie nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Przyjęto 8 nowych wniosków o wydanie licencji taxi
47. Decyzje dotyczące wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Wydano 4 nowe licencje, zmiana wypisu- 1.
48. Rezygnacja z licencji taxi. Wydano 3 decyzje wygaszające

# **Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego**

## **Referat Regulacji Prawnej Nieruchomości**

W związku ze sprawami związanymi z art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (przejęcie na własność Gminy nieruchomości zajętych pod drogi publiczne):

* wykonano 2 wnioski do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji z art. 73,
* udzielono odpowiedzi 3 pismami. Dotyczyły one wezwania o uzupełnienie aktualnej dokumentacji geodezyjno-prawnej; wezwania o uzupełnienie dokumentów potwierdzających przesłankę zajęcia nieruchomości; wyjaśnienia zmiany mianowników na mapie z podziałem podziału nieruchomości,
* wykonano 7 innych dokumentów:
	+ oświadczenie o położeniu nieruchomości w pasie drogowym;
	+ pismo do Starosty Tatrzańskiego o ujawnienie zmian w EGiB i zawiadomieniu V Wydziału Ksiąg Wieczystych w celu zmiany oznaczenia i powierzchni nieruchomości w dziale I ksiąg wieczystych;
	+ pismo do strony o przekazanie informacji na temat współwłaścicieli nieruchomości;
	+ pismo dotyczące zdjęć lotniczych oraz ich analizy, zeznań świadków i zdjęć z Google Street View;
	+ pismo do Wojewody Małopolskiego w celu sprostowania oczywistych omyłek w decyzji;
	+ 2 pisma przewodnie do wysyłanych dokumentów.

W związku postępowaniami w sprawach podziału nieruchomości wydano 5 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości. Wydano jedną 1 decyzje odmowną.

Wydano również 3 odpisy Aktu Własności Ziemi na wniosek stron.

Sprawy dot.: - komunalizacji – 1 odp., 2 wnioski do Woj.Mał. o wydanie decyzji na podstawie ustawy z 10 maja 1990r.

- powiatyzacja – uzupełnienie dokumentacji i odp.dla Woj.Małopolskiego,

- zawiadomienia z KW dot. wpisów – 26 .

- wnioski do KW dot. ZRID – Szymony Boczna/Chyców Potok – 10 wniosków.

- inne sprawy - 2 odp. na pisma z MUW w Krakowie.

## **Referat Zarządu Pasem Drogowym**

**Decyzje lokalizacyjne w pasie drogowym:**

1. Przyłącza gazu – 37 decyzji
2. Przyłącza wodno – kanalizacyjne – 18 decyzji
3. Przyłącza elektroenergetyczne – 11 decyzji
4. Zawiadomienia i wezwania– 45
5. Uzgodnienia projektów – 16 decyzji
6. Umorzenia postępowania – 8 decyzji
7. Uzgodnienia projektów sieci z art. 43 – 7
8. Uzgodnienia i opinie – 44
9. Światłowód – 7 decyzji

**Handel w pasie drogowym, ogródki i reklamy:**

1. Decyzje pozytywne – 56,
2. naliczenie opłat targowej - 21 pism,
3. wezwania - 2 pisma,
4. Udzielonych odpowiedzi – 1 pismo.

**Zajęcie pasa drogowego:**

1. decyzji- 34
2. wezwania – 1
3. reklamacje w sprawie SPP- 15
4. abonamenty – 12
5. pisma dot. SPP - 3

**Służebności przesyłu:**

1. Protokoły Rokowań w celu ustanowienia służebności przesyłu – 2
2. Porozumienia dotyczące ustanowienia służebności przesyłu – 4
3. Zarządzenia Burmistrza z informacją o nieruchomościach które mają zostać obciążone służebnością przesyłu – 2
4. Sprawdzenie i Ocena wykonanych operatów szacunkowych – 5
5. Przygotowanie i przesłanie dokumentów do wyceny nieruchomości – 7
6. Zgody na wejście w teren działek gminnych dla przedsiębiorstw przesyłowych – 9
7. Pisma różne, odpowiedzi na pisma – 12

**Lokalizacja zjazdu:**

1. Decyzji - 10
2. Uzgodnienia - 9
3. Wezwanie - 4
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 1
5. Pisma – 8
6. Pismo w sprawie SKO- 2

**Zbliżenia do krawędzi jezdni z art. 43 ustawy o drogach publicznych:**

1. Pisma- 9
2. Decyzje - 5
3. Uzgodnienia – 5

**Przyłącz kanalizacji deszczowej:**

1. Pismo- 1
2. Decyzja- 3
3. Wezwanie- 3
4. Uzgodnienia- 3

**Opinie o drogach:**

1. Pismo- 1

**Nielegalne zajęcia pasa drogowego:**

1. Wszczęcie- 1
2. Pismo-1

## **Referat Zarządu Mieniem Komunalnym**

W dniu 29.05.2024 r. odbyło się osiem przetargów ustnych nieograniczonych w celu zbycia nieruchomości należących do Gminy Miasto zakopane:

 - o godzinie 07:30 IV przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 393/1 i 394/1 obręb 14 położonych w Zakopanem przy ul. Zoniówka, cena wywoławcza w przetargu wynosiła 1 009 000,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ do określonego terminu nie wpłynęło żadne wadium. Do publicznej wiadomości została podana informacja o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 /parter/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 29.05.2024 r.

 - o godzinie 08:30 VIII przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 207, 208/2 i 209/3 obręb 108 położonych w Zakopanem przy ul. Podhalańskiej, cena wywoławcza w przetargu wynosiła 849 000,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ do określonego terminu nie wpłynęło żadne wadium. Do publicznej wiadomości została podana informacja o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 /parter/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 29.05.2024 r.

 - o godzinie 09:30 VII przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 177/4 i 187/7 obręb 108 położonych w Zakopanem przy ul. Podhalańskiej, cena wywoławcza w przetargu wynosiła 449 000,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, do określonego terminu wpłynęło jedno wadium. Najwyższa cena jaką osiągnięto w przetargu to 453 500,00 zł netto /słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100/ + 23% podatku VAT w kwocie: 104 305,00 zł /słownie: sto cztery tysiące trzysta pięć złotych 00/100/. Łączna kwota do zapłaty (cena wywoławcza wraz z postąpieniem +VAT pomniejszona o wpłacone wadium) to: 557 805,00 zł /słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć złotych 00/100/. Przetarg wygrała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Do publicznej wiadomości została podana informacja o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 /parter/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 06.06.2024 r.

 - o godzinie 10:30 IV przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 150/2, 1556/2, 1556/3 i 1556/4 obręb 6 położonych w Zakopanem przy ul. Chyców Potok, cena wywoławcza w przetargu wynosiła 680 000,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ do określonego terminu nie wpłynęło żadne wadium. Do publicznej wiadomości została podana informacja o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 /parter/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 29.05.2024 r.

 - o godzinie 11:30 I przetarg na zbycie udziału 4/16 w nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 91/1 obręb 123 położonej w Zakopanem przy ul. Oberconiówka, cena wywoławcza w przetargu wynosi 655 000,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ do określonego terminu nie wpłynęło żadne wadium. Do publicznej wiadomości została podana informacja o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 /parter/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 29.05.2024 r.

 - o godzinie 12:30 II przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 87/6, 87/3 i 88/1 obręb 144 położonych w Zakopanem przy ul. Droga do Olczy, cena wywoławcza w przetargu wynosi 460 000,00 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ do określonego terminu nie wpłynęło żadne wadium. Do publicznej wiadomości została podana informacja o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 /parter/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 29.05.2024 r.

 - o godzinie 13:30 II przetarg na zbycie udziału 58/100 części w nieruchomości lokalowej, niemieszkalnej nr LU-1, znajdującej się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Gimnazjalna 14 w Zakopanem, cena wywoławcza w przetargu wynosi 1 100 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ do określonego terminu nie wpłynęło żadne wadium. Do publicznej wiadomości została podana informacja o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 /parter/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 29.05.2024 r.

 - o godzinie 14:30 III przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 274 obręb 6 położonej w Zakopanem przy ul. Chramcówki 29, cena wywoławcza w przetargu wynosi 4 900 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ do określonego terminu nie wpłynęło żadne wadium. Do publicznej wiadomości została podana informacja o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 /parter/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 29.05.2024 r.

W dniu 29.05.2024 r. podpisano dwa aneksy:

 - do umowy nr WMNW.III.271.8.2024 z dnia 29.01.2024 r. dotyczącej wykonania projektu architektoniczno-budowlanego wyodrębnienia samodzielnych lokali innych niż mieszkalne w budynkach dworca kolejowego przy ul. Chramcówki 35 i 35A w związku z przedłużającą się procedurą wydania zaświadczenia o samodzielności lokali prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem wydłużono realizację umowy do dnia 31.07.2024 r.,

 - do umowy nr WMNW.III.271.10.2024 z dnia 26.02.2024 r. dotyczącej wykonania projektu architektoniczno-budowlanego wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku „Rialto” przy ul. Chałubińskiego 5 w Zakopanem w związku z przedłużającą się procedurą wydania zaświadczenia o samodzielności lokali prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem wydłużono realizację umowy do dnia 31.07.2024 r. W dniu 06.06.2024 r. Starosta Tatrzański wydał zaświadczenie o samodzielności lokali objętych umową.

W dniu 17.06.2024 r. wydano jedno oświadczenie Burmistrza Miasta Zakopane w sprawie wykreślenia z działu IV KW hipoteki umownej.

W dniu 14.06.2024 r. do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – wywieszono 14.06.2024 r., bip.zakopane.eu – opublikowano 14.06.2024 r., Gazeta Krakowska – opublikowano 18.06.2024 r.) przekazano jedno zarządzenie nr 0050.101.2024 z dnia 13.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej mieszkalnej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

W okresie od 11.05.2025 r. do 18.06.2024 r. wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych dla budynków.

W okresie od 11.05.2025 r. do 18.06.2024 r. zawarto 1 umowę dzierżawy gminnej nieruchomości oraz przedłużono 2 umowy (nieruchomość gruntowa oraz lokal użytkowy).

W okresie od 11.05.2025 r. do 18.06.2024 r. zawarto 2 umowy użyczenia gminnych nieruchomości.

# **Wydział Oświaty i Spraw Społecznych**

1. Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego wynikających z umowy o pracę, na okres kadencji w Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Zakopanem NSZZ „Solidarność”.
2. Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika wynikających z umowy o pracę na okres kadencji, celem objęcia funkcji w Powiatowym Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zakopanem.
3. Przekazanie subwencji i środków finansowych na bieżące wydatki do szkół i przedszkoli.
4. Zwrot kosztów za świadczenie usług polegających na dowozie i opiece uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do:
* Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu,
* Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem,
* Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu,
* Przedszkola Terapeutycznego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Nowym Targu

i z powrotem.

1. Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkół i ośrodków, w których realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki i z powrotem.
2. Zwrot kosztów za świadczenie usług polegających na dowozie i opiece uczniów zamieszkałych w rejonie Gubałówki do Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Czecha do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka i z powrotem
3. Przeprowadzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Czecha w Zakopanem.
4. Ogłoszenie konkursów na stanowiska:
* dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem,
* dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem,
* dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem,
* dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem,
* dyrektora Przedszkola nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.
1. Aplikacja CAS – co 2 tygodniowe sprawozdania i zapotrzebowania na uruchomienie środków na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

(art. 13 UOPOU)

1. Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – weryfikacja wniosków i wypłata świadczeń.
2. Umowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc mieszkańców gminy miasto Zakopane (na lata 2021-2025 – Edycja 2024.
3. Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” – bieżący nadzór nad realizacją umowy na dostawę i wyposażenie, Zarządzenie nr 0050.91.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wybór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. :”Organizacja i utrzymanie wsparcia opiekuńczego seniorów”
4. Ogólnopolska Karta Seniora - Przyjmowanie wniosków o wydanie karty seniora.
5. Przygotowanie dokumentacji do konkursu z zakresu zdrowia „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II dla mieszkańców Gminy Zakopane na lata 2021-2025 – Edycja 2024
6. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przydział lokali. Przyjmowanie wniosków aktualizacyjnych.
7. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz pism osób spoza Gminy Miasta Zakopane. Przyjmowanie korespondencji do Komisji Mieszkaniowej.
8. Sporządzanie umów najmu dla nowych najemców.
9. Postępowania mające na celu doprowadzenie do eksmisji z lokali gminnych z tytułu zadłużenia oraz podnajmu lokalu lub nie zamieszkiwania. Przekazanie wniosków o eksmisję do Komornika Sądowego.
10. Tworzenie elektronicznej formy rejestru wniosków o zamianę mieszkań komunalnych. Weryfikowanie i archiwizacja rejestrów powyższych wniosków.
11. Obsługa programu „Mieszczanin”. Zakładanie nowych kart najemców. Nanoszenie zmian na podstawie: sporządzonych umów najmu, wpływających pism, zmiany ceny wody i kanalizacji.
12. Aplikacja CAS- co miesięczne przekazywanie informacji o liczbie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów utworzonych dla dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
13. Miesięczne sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy w Aplikacji CAS + system ISRB.
14. Aplikacja Empatia RKZ - Stały monitoring wprowadzanych danych do systemu Rejestru Żłobków.
15. Kontrola realizacji obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zakopane, korespondencja ze szkołami ponadpodstawowymi i rodzicami.
16. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych, wyjaśnienia do ZUS.
17. Weryfikacja dzieci i przekazanie dotacji celowej dla niepublicznego żłobka za opiekę nad dziećmi zamieszkałymi na terenie miasta Zakopanego.
18. Wydanie decyzji przyznających oraz odmawiających przyznania stypendiów szkolnych dla dzieci ukraińskich.
19. Nadzór nad wypłatą stypendiów szkolnych.
20. Współorganizacja Zakopiańskiego Dnia Dziecka i udział pracowników w dniu imprezy.
21. Nadzór nad II etapem rekrutacji do przedszkoli.
22. Archiwizowanie dokumentacji wydziałowej.
23. Współpraca z MOPS Zakopane - bieżąca wymiana informacji oraz konsultacje dotyczące podejmowanych tematów i działań.
24. Współpraca z ZCE - bieżąca wymiana informacji oraz konsultacje dotyczące podejmowanych tematów i działań
25. Nadzór nad jednostkami oświatowymi -weryfikacja i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych na rok szkolny 2023/2024.
26. Sporządzenie zbiorczych zestawień sprawozdań z wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych za miesiąc maj i czerwiec 2024.
27. Obliczono wysokość dotacji do placówek niepublicznych za miesiąc maj i czerwiec 2024 roku oraz przekazano do Wydziału Finansowo – Budżetowego celem przelania środków.
28. Podział środków przyznanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieka dzieci
29. Obliczenie wysokości dotacji dla Publicznej Katolickiej Szkoły.
30. Przygotowanie wniosków do programu „Podróże z klasą” ze szkół podstawowych.
31. Przyjmowanie i rozliczanie not za uczęszczanie dzieci z terenu Miasta Gminy Zakopane do placówek przedszkolnych w gminach spoza terenu Miasta Zakopane.
32. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - weryfikacja złożonych wniosków
33. System Informacji Oświatowej - nadzór i bieżąca weryfikacja danych uzupełnianych przez szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne dot. uczniów i nauczycieli.
34. Udzielanie odpowiedzi na wnioski repatriantów, dotyczące osiedlenia się na terenie Gminy Miasta Zakopane.

# **Wydział Ochrony Środowiska**

1. Wydział realizował następujące zadania:
2. Bieżące usuwanie odpadów zalegających na otwartej przestrzeni publicznej miasta Zakopane, likwidacja tzw. dzikich wysypisk i czyszczenie koryt potoków z odpadów w strefie śródmiejskiej.

Utrzymywanie obszarów zieleni miejskiej, w tym zadrzewienia gminnego.

W ramach realizacji umów na utrzymanie gminnych terenów zielonych wykonano: pielęgnację krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie rabat, dostawę i nasadzenie roślin, korowanie nowych rabat, przewiezienie donic, pielęgnację palisad, koszenie Dolnej Równi Krupowej, koszenie miasto 4 x

W ramach realizacji umowy na usługi ogrodnicze w obrębie zadrzewienia gminnego na terenie miasta Zakopane wykonano pielęgnację drzew gminnych, pielęgnacja drzew w ramach skrajni drogowej, usunięcie drzew równo z poziomem terenu, frezowanie pni po wcześniej usuniętych drzewach gminnych.

Zrealizowano umowę zlecenia na dostawę wraz z nasadzeniem drzew na terenie miasta Zakopane
i przesadzanie drzewa przy ul. Krupówki.

W trakcie realizacji umowa na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 56 szt. drzew wraz z wykonaniem testu obciążeniowego 3 szt. drzew rosnących na terenie miasta Zakopane oraz zlecenia dodatkowe na wykonanie badań dendrologicznych 10 szt. drzew na terenie miasta Zakopane.

Zlecano na bieżąco prace porządkowe i ogrodnicze (koszenie poboczy i zieleńców, pielęgnacja drzew w ramach skrajni drogowej, plewienie chodników) pracownikom gospodarczym na terenie miasta Zakopane.

1. Ustanawianie i utrzymanie pomników przyrody - zlecono usługę ogrodniczą polegającą na ochronie czynnej pomnika przyrody ‘Las Chałubińskich”
2. Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Zakopane w ramach programu priorytetowego Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego. Na rok 2024 pozyskano dotację z WFOŚIGW w wysokości 24.234,00 zł na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie gminy. Obecnie zakończono pierwszy etap zwalczania barszczu Sosnowskiego. W roku bieżącym planowane są trzy etapy zwalczania.
3. Remonty małej architektury miejskiej - realizacja umowy na bieżące remonty i konserwacje małej architektury miejskiej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Zakopane.
4. Prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

W związku z uczestnictwem w Programie Ochrony Powietrza gmina zobowiązana jest do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” przez co najmniej 2 dni w tygodniu, jednakże, aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, Ekodoradcy WOŚ udzielają konsultacji oraz pomagają w składaniu wniosków dotacyjnych do „Czystego Powietrza” od poniedziałku do piątku, również poza urzędowo wyznaczonymi godzinami na przyjmowanie stron. Tygodniowo udzielanych jest średnio kilkanaście takich porad. W ramach świadczonych w punkcie konsultacji telefonicznych bądź bezpośrednich mieszkańcy informowani są o warunkach, jakie należy spełniać w celu ubiegania się o dofinansowanie do wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych, stolarki drzwiowej/okiennej, ocieplenia budynku. Ekodoradcy przekazują także interesariuszom dokładne informacje nt. danych/dokumentów koniecznych do skompletowania celem złożenia wniosku o przyznanie, a następnie o wypłatę dotacji z Czystego Powietrza, jak również weryfikują poprawność dostarczanej przez wnioskodawców dokumentacji. W okresie 11.05-18.06.2024 za pośrednictwem Gminy Miasto Zakopane złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie oraz 2 wnioski o wypłatę dotacji. W ramach Porozumienia z krakowskim WFOŚiGW dot. realizacji PPCP, gmina zobowiązana jest do prowadzenia akcji promocyjno-informacyjnych wśród członków lokalnej społeczności, z czym wiązała się obecność stoiska ekologicznego WOŚ podczas obchodów Zakopiańskiego Dnia Dziecka (opis znajduje się w pkt 15).

1. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta – Ekodoradcy WOŚ w ramach udzielanych konsultacji pomagają także mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji składanych do bazy CEEB. W objętym sprawozdaniem okresie za pośrednictwem gminnego punktu Ekodoradcy złożone zostały 23 takie deklaracje. Baza CEEB podlega również okresowej weryfikacji przez Ekodoradców pod względem adresów budynków, dla których deklaracje nie zostały jeszcze złożone lub dla których zadeklarowano jako główne źródło ogrzewania kotły na paliwa stałe poniżej 3 klasy.
2. Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Zakopane - na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną TATRAVET wykonywane są zabiegi kastracji, sterylizacji lub usypiania ślepych miotów kotów z terenu miasta Zakopane.
3. Decyzje środowiskowe

Zakończono postępowania dotyczące:

* budowie budynku usługowego realizującego obsługę techniczno-gospodarczą miasta: składowanie, magazynowanie i usługi, realizowane na istniejących działkach z infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi i konstrukcjami oporowymi na dz. ew. nr 184/4, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 186/1, 186/4, 186/5, 186/6, 187/1, 187/3, 187/4, 188/2 obr. 81 Zakopane przy ul. Chyców Potok
* budowie dwóch urządzeń wodnych: żelbetowego żlebu prowadzącego wody potoku Rybkowego oraz wylotu z kanalizacji deszczowej do nowoprojektowanego koryta potoku Rybkowego, a także likwidacja przepustu na potoku Rybkowskim

Trwają postępowania dotyczące:

* przedsięwzięcia pn. „przebudowa istniejącego urządzenia wodnego Potok Foluszowy poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu oraz ścieków deszczowych i roztopowych z placów utwardzonych” zlokalizowanego na dz. ewid. Nr 777, 422, 421, 672/4 obr. 5 w Zakopanem,
* likwidacja istniejącego muru oporowego oraz wykonanie nowego muru przeciwpowodziowego na działce o nr ewid. 570 obr. 5 Zakopane,
* rozbudowy i przebudowy budynku usługowego przy ul. Tetmajera 16,
* rozbiórka budynku pensjonatowego oraz budowa parkingu podziemnego wielokondygnacyjnego lokalizowanego na dz. ew. nr 373/11, 373/12, 373/14, 374/1, 374/5 i 374/6 obr. 4 przy ul. Szkolnej,
1. Gospodarka odpadami komunalnymi – na bieżąco realizowano kontrole zadeklarowanych przez mieszkańców przydomowych kompostowników, prowadzono również kontrole nieruchomości niezamieszkałych, wyłączonych z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego datacji na w wysokości 25 000 zł. na zakup przydomowych kompostowników, które przekazane zostaną mieszkańcom Gminy Miasto Zakopane - przygotowano regulamin przyznawania przydomowych kompostowników mieszkańcom i obecnie trwa procedura PZP na ich zakup.
3. Dofinansowanie prac związanych z unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zawierających azbest – aktualnie trwa nabór wniosków na dofinansowanie prac wiązanych z odbiorem
i utylizacją odpadów zawierających azbest. W roku bieżącym zostało złożonych 14 wniosków.
4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku, w czerwcu br. Rozpoczęła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
5. Udział w akcji „Zakopiański Dzień Dziecka” – w ramach imprezy Wydział obsługiwał stoisko ekologiczne promujące działalność Ekodoradcy w Gminie Miasto Zakopane w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz nowego projektu **pt. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasto Zakopane” współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.** W czasie gdy najmłodsi członkowie imprezy brali udział w konkursach z nagrodami dotyczących zagadnień związanych z ochroną środowiska, m.in. działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego, segregacją odpadów, ekologicznymi źródłami energii itp., Ekodoradca przeprowadzał rozmowy z ich dorosłymi opiekunami, informując o obowiązujących wymogach uchwały antysmogowej dla Małopolski, możliwości skorzystania z dotacji do wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych czy termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jak również zapraszając do złożenia wizyty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w siedzibie UMZ.

# **Wydział Drogownictwa i Transportu**

1. **Utrzymanie dróg:**
2. udzielono odpowiedzi na 8 pism,
3. zlecano i koordynowano prace związane z udrożnieniem studni kanalizacji opadowej, udrożnieniem przepustów pod drogą lub zjazdem, czyszczeniem rowów odwadniających drogi publiczne, czyszczeniem koryt betonowych, koszeniem mechanicznym rowów odwadniających i poboczy dróg, koszeniem ręcznym traw obok barier, barierek lub innych elementów pasa drogowego,
4. realizowano czynności letniego utrzymania dróg publicznych gminnych, parkingów i chodników, drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera i dróg będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane,
5. zlecano i koordynowano prace związane z naprawą małej architektury - ławki, kosze,
6. koordynowano prace związane z wymianą elementów, które uległy skorodowaniu, a ich wymiana była konieczna ze względów bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania windy w przejściu podziemnym ul. Kościeliska 1 (wymiana okablowania szybowego obwodu bezpieczeństwa, wymianę falownika, usunięcie korozji z elementów stalowych w podszybiu związanych z okablowaniem oraz wymiana obudowy panelu MAP).
7. **Transport i organizacja ruchu:**
8. udzielono odpowiedzi na 20 pism,
9. udzielono odpowiedzi na 4 wnioski o informację publiczną,
10. udzielono odpowiedzi na 1 reklamację ws. wystawionej opłaty dodatkowej,
11. wprowadzono proponowane rozkłady jazdy (linia nr 11, 14, 18. 19, 21 i 23) do programu Foris - Analiza Przewozów.
12. naliczono opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych dla Operatora Komunikacji Miejskiej,
13. dokonano przedłużenia gwarancji należytego wykonania umowy z firmą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.
14. przygotowano dokumenty dla Operatora Komunikacji Miejskiej w związku ze zmianą rozkładów jazdy,
15. naliczono opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych dla przewoźników,
16. sporządzono 4 umowy na korzystanie z przystanków i rozwieszanie rozkładów jazdy.
17. wydano 16 zgód na wjazd na ulice objęte zakazem tonażowym oraz zakazem ruchu,
18. wydano 3 uzgodnienia wykorzystania dróg w sposób szczególny,
19. wydano 7 identyfikatorów upoważniających do stałego lub czasowego wjazdu na ulice objęte zakazem ruchu,
20. sporządzono 10 opinii do projektów organizacji ruchu,
21. sporządzono i wprowadzono 5 projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
22. wykonano prace związane z wykonaniem i odnowieniem oznakowania poziomego dróg gminnych (malowanie cienko i grubowarstwowe),
23. rozpoczęto przeprowadzenie badań (ankiety) związanych z preferencjami komunikacyjnymi mieszkańców w ramach tworzenia dokumentu strategicznego SUMP dla POF.

**3. Remonty i inwestycje drogowe**

1. zlecono i koordynowano wykonywanie remontów bieżących jezdni chodników oraz elementów pasa drogowego,
2. koordynowano prace związane z modernizacją drogi ul. Antałówka Boczna, sporządzono aneks na roboty dodatkowe związane z poszerzeniem nawierzchni bitumicznej drogi,
3. odebrano roboty polegające na przebudowie sieci teletechnicznej w związku z modernizacją drogi ul. Antałówka Boczna,
4. koordynowano prace związane z modernizacją drogi ul. Ciągłówka na odcinku od zakrętu za przepustem do płyt drogowych na wysokości budynku Ciągłówka 36,
5. koordynowano wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany opraw oświetlenia ulicznego, masztów oświetleniowych i wymiany kabli ma terenie Miasta Zakopane, sprawdzono dokumentację,
6. przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji drogi ul. Droga na Buńdówki poprzez umocnienie korpusu drogi, wpłynęła jedna oferta, z powodów braków formalnych (brak kosztorysu ofertowego - oferta podlegała odrzuceniu) postępowanie unieważniono,
7. przeprowadzono postępowanie uzupełniające na zlecenie wykonania remontów bieżących nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane,
8. ponownie przygotowano postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji drogi ul. Droga na Buńdówki poprzez umocnienie korpusu drogi, otwarcie ofert 02.07.2024 r.,
9. unieważniono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji skrzyżowania ulic: Krupówki/ Tetmajera/ Zamoyskiego/ Witkiewicza, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
10. rozliczono realizację umowy na remonty cząstkowe,
11. sprawdzono i odebrano raporty badania nawierzchni dróg: Dr. do Walczaków, Klusie, Huty, Topory, Rybkówka, Stachonie, Podhalańska, Broniewskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Dr. do Olczy do skrzyżowania z ul. Dr. na Antałówkę), Krzeptowskiego, Zaryckiego celem ustalenia ich dopuszczalnego tonażu oraz nacisku na jedną oś pojazdu,

**4. Oświetlenie uliczne**

1. usunięto ok. 29 awarii w sieci oświetlenia ulicznego,
2. wymieniono 3 lampy oświetlenia ulicznego uszkodzone przez pojazd przy ul. Podhalańska, ul. Przewodników Tatrzańskich oraz ul. Chramcówki,
3. przygotowano dokumenty do postępowania na konserwację i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na okres do 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.

# **Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

W okresie od 11 maja do 18 czerwca 2024 roku sporządzono Sprawozdanie KCPU
G-1 (wcześniej PARPA G-1) za rok 2023, które jest elementem elektronicznego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ II).

W dniu 1 czerwca 2024 r. na Dolnej Równi Krupowej odbył się Zakopiański Dzień Dziecka, gdzie zostały poniesione koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych – dmuchańców, animacji i warsztatów, zakupu słodyczy jako nagrody w zorganizowanych konkursach, waty cukrowej, zakupu krówek reklamowych, artykułów jednorazowych, opłacono scenę, nagłośnienie i elektryka, a także zabezpieczenie medyczne oraz zapewnienie bezpłatnej toalety w dniu wydarzenia.

W w/w okresie przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonywali oględzin, mających na celu ocenę zgodności lokalizacji punktu
z obowiązującymi na terenie gminy zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, czego następstwem było wydanie postanowień.

W trakcie trwania tego okresu codziennie funkcjonował Telefon Zaufania w godzinach 18:00 – 22:00. Odbyło się spotkanie zespołu ds. rozmów z uzależnionymi i ich rodzinami, na które zostały zaproszone osoby, wobec których złożono wnioski o podjęcie działań zmierzających do skierowana na leczenie odwykowe. Odbyło się też spotkanie członków GKRPA, na którym omówiono bieżące sprawy komisji. Działają punkty konsultacyjne w siedzibie Gminnej Komisji tj. ul. Słoneczna 3.

W tracie przygotowania jest Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok, który na podstawie art. 41 pkt. 2 ust. 2b Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedkładany jest corocznie Radzie Miasta. Na bieżąco prowadzone są powierzone zadania z zakresu Biura Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym niezbędne czynności dla celów sprawozdawczych za pierwsze pół roku 2024. Został przygotowany projekt zmiany uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2023-2024 dostosowujący zapisy do aktualnego stanu prawnego.

W okresie sprawozdawczym były opracowane projekty zarządzenia w sprawie kontroli przedsiębiorców w zakresie sprzedaży alkoholu, podjęto pracę nad przygotowaniem koncepcji współfinansowanie imprez miejskich o ogólnodostępnych charakterze. Równocześnie zainicjowany został projekt współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi odnośnie zajęć dla młodzieży w okresie letnim oraz zainicjowanie nowych aktywności sportowych w wakacje dla zainteresowanych.

# **Inspektor Ochrony Danych**

1. Bieżąca współpraca z wydziałami i innymi komórkami organizacyjnymi UMZ

Nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych i ich bezpieczeństwem, m.in.: konsultacje w sprawie nowych procesów przetwarzania, regulaminów i innej dokumentacji, udostępniania danych, realizacja umów, przekazywanie wytycznych, wskazówek i interpretacja przepisów.

1. Ciągłe monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych.

Sprawdzanie aktualności i zgodności z przepisami prawa dokumentacji, dotyczy umów z podwykonawcami m.in.: Wydział Podatków i Opłat, Wydział Kultury, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

Przygotowanie Punktowej oceny Ryzyka na rok 2023

1. Monitorowanie przepisów prawa

Bieżące monitorowanie aktualnych przepisów i zmian w prawie dotyczącym Ochrony Danych Osobowych.

1. Aktualizacja ewidencji osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz przebywania w obszarze przetwarzania danych

Prowadzenie i aktualizacja tabel rejestrów aktualnych i wygasłych upoważnień.

1. Szkolenie pracowników

Szkolenie nowych pracowników i stażystów w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

1. Prowadzenie i aktualizacja Rejestrów Czynności Przetwarzania i Rejestrów Kategorii Czynności Przetwarzania dla poszczególnych wydziałów.

Weryfikacja rejestrów przetwarzania z wydziałów z zakresem realizowanych zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym UMZ.

1. Opracowywanie i aktualizacja klauzul informacyjnych oraz umów powierzenia danych osobowych

Opracowanie klauzuli :„Tata też czyta”, „Zakopiański Dzień Dziecka”, „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc”, konkurs na dyrektora szkoły podstawowej

# **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

